3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 忘记密码、找回密码、身份验证、异常流程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 用户端-登录模块 |  |  |
|  | 张乘源 | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：在登录页增加"忘记密码？"链接，点击后进入找回密码流程（三步）：①输入注册邮箱/手机号 → ②"验证码已发送至您的手机"模拟提示（倒计时 60 秒，固定验证码为"123456"）→ ③输入验证码+新密码 → 提示"密码重置成功，请重新登录"。整个过程为前端模拟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由：UR-001（用户注册）和 UR-002（用户登录）缺少密码找回的异常流程测试场景，登录模块的完整性需要覆盖"忘记密码"这一基本用户路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：login.html（新增找回密码流程DOM）、script.js（找回密码状态机）、styles.css。纯前端模拟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级高级（100点制得分 19/100，排名第2）。补齐登录异常流程，实现简单，预估工作量约半天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，变更涉及前端登录流程模拟，技术方案成熟，无后端依赖，实现简单。建议纳入本轮迭代并优先安排。 |  |  |  |  | 该需求补齐登录模块异常流程，是完整用户体验的基础环节，用户价值较高。同意优先安排。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，登录模块将缺失忘记密码的异常流程，用户无法体验完整的登录-找回密码闭环，测试覆盖不完整。 |  |  |  | 若不变更，用户忘记密码时无法自助找回，只能通过联系管理员解决，增加管理员负担。建议实施。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。前端登录流程模拟方案成熟，无后端依赖。请按甘特图计划执行，完成时限为2026年6月16日。 |  |  |  | 同意变更。该需求补齐登录异常流程，优先级高级（QFD得分19/100，排名第2），请优先安排。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 高 | 编号 | CR-003 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期 2026-06-11 |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |