3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 校园黄页、部门联系方式、校内查询、directory |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 用户端-新增页面 |  |  |
|  | 张乘源 | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：新建 directory.html 页面，展示校内各部门联系方式。包含：①按部门类别筛选（教学/学工/后勤/财务/信息中心/保卫处等）；②每个部门卡片含名称、办公地点、电话、办公时间、主要职责简介；③顶部搜索框支持按部门名称或职责关键词模糊搜索。mock 数据覆盖至少20个校内部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由：第一次访谈中王豪烨老师反馈——「学生经常找不到各部门电话，要有个统一查询的地方」。部门联系方式查询是校务问答的基础需求，当前原型仅在"无法回答"时展示零星联系方式，缺少系统性的信息查询入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：新建 directory.html、导航栏增加"校园黄页"入口、script.js（部门数据+搜索）、styles.css。纯前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级普通（100点制得分 17/100，排名第4）。填补原型空白，实现成本较低，预估工作量约1天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，新增静态展示页面，技术实现简单，Mock数据方案成熟，无后端依赖。建议纳入本轮迭代。 |  |  |  |  | 该需求源于教师访谈反馈，校园黄页解决学生"找不到部门电话"的痛点，用户价值明确。同意实施。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，系统将缺少部门联系方式统一查询入口，用户查找校内部门信息时缺乏便捷途径，需依赖外部渠道。 |  |  |  | 若不变更，学生查找校内部门联系方式需通过其他途径，信息获取效率低。建议实施。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。静态页面+Mock数据方案成熟，实现简单。请按甘特图计划执行，完成时限为2026年6月16日。 |  |  |  | 同意变更。该需求解决学生查找部门信息痛点，优先级普通（QFD得分17/100），请按期实施。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 普通 | 编号 | CR-004 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期 2026-06-11 |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |