3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 个人资料上传、私域问答、文件检索、用户自建知识库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 用户端-个人中心 |  |  |
|  | 张乘源 | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：用户可将个人文件（PDF/Word 等）上传至自己的资料库，并基于已上传资料进行私域问答。上传内容仅上传者本人可见、可提问，不纳入公共知识库，不上传至服务端，管理员不干预。数据通过 localStorage 或 IndexedDB 在前端存储和检索。与 CR-048 互补——CR-048 是公共知识底座，CR-049 满足个性化长尾需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由：教师代表苏奎访谈反馈——「根据普通用户上传的资料进行问答」。经二次确认：用户手头有个文件看不懂，需要丢进来让系统解读，是一个纯个人私用场景。该需求与公共知识库（CR-048）明确区分，两者互补而非替代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：personal.html（资料上传+文件管理UI）、script.js（前端文件解析+本地检索+隔离存储）。复杂度在14条变更中最高，涉及前端文件处理、文本提取和本地索引。约1-2天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级低级（100点制得分 10/100，排名第6）。实现复杂度高于其他变更，成本高风险大，需评估前端文件解析方案（FileReader API+简易本地检索）的可行性。建议后期迭代实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，该变更涉及前端文件解析和本地索引，技术复杂度在6条变更中最高。建议在正式开发前完成FileReader API兼容性验证和IndexedDB存储方案评估，纳入后续迭代。 |  |  |  |  | 该需求服务于用户个性化私域问答场景，与公共知识库（CR-005）互补。鉴于实现复杂度较高且QFD优先级最低。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，将缺少用户个人私域问答能力，个性化长尾需求暂时无法满足，但不影响公共知识库的正常使用。 |  |  |  | 若不变更，有私域问答需求的用户将无法使用该功能，但基本问答功能不受影响。建议纳入后续迭代。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。鉴于前端文件解析和本地索引技术复杂度较高，请在正式开发前完成FileReader API兼容性验证和IndexedDB存储方案评估。 |  |  |  | 同意变更。该需求实现复杂度和风险均较高，优先级低级（QFD得分10/100，排名第6）。待技术验证完成后启动。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 最低 | 编号 | CR-006 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期 2026-06-11 |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |