3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 预约人工客服、兜底机制、转人工、咨询服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 |  | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 用户端-问答模块 |  |  |
|  | 张乘源 |  | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：当问答机器人连续两次回答被用户评价为"没帮助"后，自动弹出"预约人工咨询"入口卡片。用户点击后进入预约表单（模拟），选择咨询方式（电话回拨/线下窗口/企业微信）和时间段，提交后显示"已提交，工作人员将在1个工作日内联系您"的模拟成功提示。个人中心新增"我的预约"记录列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由： 辅导员骆彦余访谈反馈——「机器人解决不了的问题要有渠道转到真人」。兜底机制是问答系统的必备环节，当前原型仅展示"无法回答的指引"，缺少主动转人工的流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：index.html（预约入口卡片）、personal.html（预约记录列表）、script.js（预约逻辑+mock预约数据）。纯前端改动，无需后端支持，无新增第三方依赖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级普通（100点制得分 14/100，排名第5）。风险可控，预估工作量约1天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，该变更技术方案可行，纯前端实现无后端依赖，工作量和风险可控。建议纳入本轮迭代。 |  |  |  |  |  | 该需求源于辅导员访谈反馈，转人工机制是问答系统核心兜底闭环，用户端价值高。同意实施。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，系统将缺失转人工兜底机制，用户在机器人无法回答时将缺乏有效的后续处理渠道，影响用户体验完整性。 |  |  |  |  | 若不变更，用户遇到机器人无法解决的问题时缺乏主动转人工的渠道，建议实施。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。技术方案为纯前端改动，无后端依赖，风险可控。请按甘特图计划执行，完成时限为2026年6月16日。 |  |  |  |  | 同意变更。该需求补齐问答系统核心兜底闭环，用户价值高，优先级普通（QFD得分14/100），请按期实施。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 普通 | 编号 |  | CR-001 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期 2026-06-11 |  |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |