3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 文件下载、模板、常用资料、奖学金申请表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 用户端-问答首页 |  |  |
|  | 张乘源 | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：在问答首页增加"常用下载"模块，列出 10 类常用文件模板（奖学金申请表、请假条模板、宿舍调换申请表、校园卡挂失表、在读证明模板等）。每个文件提供"下载"按钮（模拟下载，点击后跳转到提示页"文件下载功能将在正式版中提供"）。支持按分类筛选和文件名搜索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由：王硕萍老师访谈反馈——「学生经常要找各种表格和模板」。文件下载是高频校务需求，当前原型缺少资源下载类功能，通过 mock 实现可演示完整交互流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：index.html（常用下载区域）、script.js（下载分类+mock数据）、styles.css。纯前端改动，无后端依赖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级最高（100点制得分 23/100，排名第1）。高频校务刚需，实现简单成本低，预估工作量约半天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，变更内容为静态页面模块，技术实现简单，无技术风险。建议纳入本轮迭代并优先实施。 |  |  |  |  | 该需求源于教师访谈反馈，文件下载是学生高频校务场景，用户价值明确且实现成本低。同意优先实施。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，系统将缺少文件下载功能模块，无法满足学生获取常用表格模板的高频需求，原型演示场景不够完整。 |  |  |  | 若不变更，学生用户将无法便捷获取常用表格模板，需通过其他渠道寻找，用户体验受影响。建议实施。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。技术方案简单，纯前端静态模块实现，无技术风险。请按甘特图计划执行，完成时限为2026年6月16日。 |  |  |  | 同意变更。该需求为学生高频校务场景，用户价值突出，优先级超级（QFD得分23/100，排名第1），请优先实施。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 最高 | 编号 | CR-002 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |