3.2 项目变更控制表

| 申请日期 | 2026-06-11 |  |  |  | 变更内容的关键词 |  |  | 教师、公共知识库、政策分类、校务科研人事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 姓名 |  | 职务 |  | 归属子系统或模块 |  |  | 管理员端-知识库管理 / 用户端-问答 |  |  |
|  | 张乘源 |  | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容：在现有公共知识库中新增面向教师的政策分类，覆盖校务、科研、人事、职称等教师专属领域。由管理员统一维护，全体用户可查询。与现有学生端校务知识互补，不引入新的技术架构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由：教师代表苏奎访谈反馈：当前知识库以学生端校务问答为主，缺少教师关心的科研、人事、职称等政策内容。CR-048 与 CR-049 互补——CR-048 构建公共底座，CR-049 满足个性化长尾需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对其他子系统的影响及所需资源：影响文件：管理员知识库管理页（新增分类标签）、问答检索范围（扩展至教师政策）。知识库条目扩展+分类标签。纯前端 mock 数据。约半天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QFD 优先级普通（100点制得分 17/100，排名第3）。补齐教师端知识空白，风险可控，预估工作量约半天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开发方负责人评估 |  |  |  |  |  | 用户方负责人评估 |  |  |  |  |
| 经评估，知识库分类扩展为纯前端Mock数据变更，技术风险低，工作量小。建议纳入本轮迭代。 |  |  |  |  |  | 该需求源于教师代表反馈，补齐教师端知识库空白，与现有学生端知识互补。同意实施。 |  |  |  |  |
| 若不 变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 若不变更，知识库将以学生端校务内容为主，缺少教师关心的科研、人事、职称等政策内容，教师用户群体需求未覆盖。 |  |  |  |  | 若不变更，教师用户的知识库内容将不完整，无法满足教师群体的信息查询需求。建议实施。 |  |  |  |  |
| 若变更 | 开发方负责人 批复意见 |  |  |  |  | 用户方负责人 批复意见 |  |  |  |  |
|  | 同意变更。知识库分类扩展为纯前端数据调整，技术风险低。请按甘特图计划执行，完成时限为2026年6月16日。 |  |  |  |  | 同意变更。该需求补齐教师端知识空白，与CR-006互补，优先级普通（QFD得分17/100），请按期实施。 |  |  |  |  |
| 优先级 | 普通 | 编号 |  | CR-005 |  | 执行人 | 第一组 |  | 结束时间 | 2026-06-16 |
| 开发方负责人 签发日期 2026-06-11 |  |  |  |  |  | 用户方负责人 签发日期：2026-06-11 |  |  |  |  |