会议纪录

| 会议/项目名称： |  | 项目全局结构与进度规划专题会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议日期： |  | 2026.3.14 | 时间 | 18:00 p.m. – 19:00 p.m. |
| 会议纪录员： |  | 罗侨 | 会议地点： | 线上会议 |
| 1.会议目标 |  |  |  |  |
| 梳理项目全局结构与进度规划，明确 WBS、OBS、甘特图编制思路与分工，统一项目管理框架 |  |  |  |  |
| 2. 会议出席者 |  |  |  |  |
| 议会成员：罗侨、罗南希、 代理代表：无 嘉宾：无 |  |  |  |  |
| 3. 议程事项、决定、问题 |  |  |  |  |
| 主题 | 讨论内容 |  |  |  |

| 讨论项目全局结构 | 1、明确WBS（工作分解结构）、OBS（组织分解结构）的核心定义与应用场景，统一项目范围与责任分工框架。 2、确定 WBS 拆解原则：按项目阶段→功能模块→具体任务逐层分解，确保工作包可交付、可考核；OBS 按项目组角色/部门划分，明确各工作包的责任归属。 3、初步达成共识：WBS 聚焦“做什么”，OBS 聚焦“谁来做”，二者需一一映射，为后续甘特图编制提供基础。 |
| --- | --- |
| 项目进度规划 | 1、基于已确定的WBS与OBS，讨论甘特图的编制逻辑：以关键里程碑为节点，串联各工作包的起止时间、依赖关系。 2、初步梳理项目核心里程碑：需求定稿、设计完成、开发启动、测试上线等，明确各阶段时间窗口与前置条件。 3、确定甘特图更新机制：每周同步进度偏差，及时调整资源分配，确保项目整体工期可控。 |
| 回顾上一次（时间）会议纪要 | 1、确认上次会议中关于项目范围边界的决议已落实，本次会议在此基础上深化结构与进度规划。 2、跟进待办事项：已完成项目范围说明书初稿，本次会议对范围拆解的颗粒度达成一致。 3、未完成事项：需补充OBS角色职责说明，纳入本次待办清单。 |

| 4. 待办事项与评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行动项目 | 任务人员分配 | 截止日期 | 进展状况与评分 |

| 可行性分析报告 | 罗南希 | 3.16 | 大体完成、正在完善（87） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目章程 | 罗侨 | 3.16 | 大体完成、正在完善（90） |
| WBS图、Gantt图、里程碑表 | 张乘源 | 3.18 | 初稿完成（85） |
| OBS图、干系人表、责任矩阵 | 陈纪安 | 3.18 | 初稿完成（80） |
| 风险表、资源计划表、预算表、绩效评价表 | 聂东阳 | 3.19 | 正在进行中（81） |