SRS修订版

软件需求规格说明书

V6.0

SRS

COMPANY NAME

版本控制信息

| 文档编号 | SRA2026-G01 |
| --- | --- |
| 文档版本号 | V6.0 |
| 关键词 | 软件需求规格说明书 |
| 修订人 | 罗侨 |
| 修订时间 | 2026-05-19 |

| 版本号 | 修订人 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 罗侨 | 2026-05-10 | 初步编写软件需求规格说明书 |
| V2.0 | 罗侨 | 2026-05-14 | 完善编写软件需求规格说明书 |
| V3.0 | 罗侨 | 2026-05-15 | 完成前三章内容的撰写 |
| V4.0 | 罗侨 | 2026-05-17 | 加入需求打分等部分内容 |
| V5.0 | 罗侨 | 2026-05-18 | 加入用例部分内容 |
| V6.0 | 罗侨 | 2026-05-19 | 加入数据字典，需求追踪矩阵等部分内容。 |

软件需求规格说明书（SRS）

目录

版本控制信息	2

1. 引言	11

1.1 编写目的	11

1.2 项目背景	11

1.3 总体愿景	11

1.4 项目目标	11

1.5 目标用户	12

1.6项目范围（Scope）	12

必须实现范围：	12

1.7 参考文档	12

1.8 术语、定义与缩略语	13

1.8.1系统边界	14

1.8.2输入输出说明	14

1.9 基线	15

2. 总体概述	16

2.1 产品愿景与目标	16

2.2 用户角色分析	16

2.2.1 分类依据	16

2.2.2 分类实施流程	17

2.2.3 分类结果详情	17

2.2.4 用户群权重	18

核心用户：教师 / 教职工	18

普通用户：在校学生	18

管理用户：辅导员 / 系统管理员	18

2.2.5用户群识别	19

2.2.6用户代表识别	19

2.2.7用户代表确认与职责	21

2.2.8用户群与用户代表分类	22

2.3 运行环境	23

2.3.1系统实现环境	23

2.3.2系统运行环境	23

2.3.3网络与部署架构	24

2.3.4容量与性能假设	24

2.4 项目约束与假设	24

3. 功能需求	25

3.1 需求获取	25

核心用户代表需求获取	25

核心用户代表需求获取	27

普通用户代表需求获取	30

3.2需求可行性分析	31

3.2.1. 分析对象	32

3.2.2. 可行性判定维度	32

3.2.3. 判定结论	32

3.2.4. 不可行需求处理规则	32

3.2.5需求逐条可行性分析	32

需求 1：界面极简，无冗余元素、无杂乱信息	32

需求 2：答案层级清晰、排版规范，标注信息来源	33

需求 3：核心功能一键可达，操作简洁	33

需求 4：无法回答时提供联系方式 / 文件链接	33

需求 5：禁用冗余动画、文字弹出等干扰交互	34

需求 6：回答准确、响应速度快，无卡顿	34

需求 7：支持自然语言 / 关键词 / 图片提问	35

需求 8：重要通知 / 截止日期提醒、办事入口跳转	35

需求 9：答案标注来源、简洁明了、可切换详细版	36

需求 10：基础查询可用，操作无门槛、无需复杂学习	36

3.2.6、不可行需求汇总表	36

3.2.7、整体可行性结论	37

3.3基于QFD的需求优先级量化分析	37

3.3.1 量化方法选择：QFD质量功能展开	37

3.3.2 QFD方法有效性说明	37

3.3.3 QFD质量屋构建过程	38

3.3.4 QFD质量屋核心表格	39

39

3.1 功能模块划分	39

3.1.1、核心基础模块	39

3.1.2、界面展示模块（P0 必须实现）	40

3.1.3、交互体验模块（P0 必须实现）	41

3.1.4、体验优化模块（P1 优先实现）	41

3.1.5、基础适配模块（P2 最低适配）	42

3.1.4、暂不实现模块（原型阶段剔除）	42

3.2 用例描述	42

3.2.1普通用户用例及相关描述	44

 问答首页功能（index.html）	44

 校务论坛功能（forum.html）	48

 帖子详情功能（post.html）	51

 个人中心功能（personal.html）	54

 登录注册功能（login.html）	57

 使用帮助功能（help.html）	60

3.2.2 管理员用户用例及相关描述	63

 管理员后台功能（admin.html）	63

4. 非功能需求	66

4.1 性能需求	66

4.1.1 交互响应时间	66

4.1.2 并发用户承载能力	66

4.1.3 知识库处理性能	67

4.2. 安全需求	67

4.2.1 用户身份与权限安全	67

4.2.2 数据信息安全	68

4.2.3 内容合规安全	69

4.3可用性需求	69

4.3.1 系统在线可用性	69

4.3.2 故障容错与恢复能力	69

4.3.3 功能可用性	70

4.4可维护性需求	70

4.4.1 运维操作指标	70

4.4.2 扩展性需求	70

4.4.3 兼容性需求	71

4.5 需求验收测试总表	71

5. 接口需求	72

5.1 约定与共性要求	72

5.1.1 通信与安全	72

5.1.2 通用 HTTP 状态	73

5.2 内部接口	73

5.2.1 认证与用户会话	74

5.2.2 智能问答与知识检索	74

5.2.3 论坛（帖子 / 评论 / 互动）	75

5.2.4 个人中心与偏好	76

5.2.5 管理后台	76

5.2.6 报表与审计（内部）	77

5.3 外部接口（第三方 / 校方系统）	77

按本期是否实施标注；未实施的写入 SRS 为「规划接口」，避免验收时被误认为已实现。	77

5.3.1 统一身份认证（可选 / 常见校方需求）	77

 用途：师生使用校方账号登录，避免多套密码。	77

 协议：OAuth2 / OIDC、CAS、或校方指定协议。	77

 流程概要：前端跳转授权页 → 回调带 code → 后端换 access_token / ticket → 建立本地会话并绑定 school_uid。	77

 需求要点：令牌校验公钥轮换；回调 URL 白名单；退出登录同步校方会话（若支持）。	77

5.3.2 企业微信 / 微信（可选）	77

 用途：扫码登录、消息通知。	77

 要点：应用 corp_id/agent_id；权限最小化；密钥仅服务端保存。	77

5.3.3 短信 / 邮件网关（可选）	78

 用途：验证码、重要通知。	78

 要点：模板报备；频率限制；失败重试与告警；日志脱敏手机号。	78

5.3.4 AI 推理与向量检索（落地期核心）	78

 推理接口：HTTP/gRPC；请求含model、messages或等价结构、temperature、max_tokens；响应含 finish_reason。	78

 向量库接口：写入（知识变更）、删除、相似度检索 Top-K；需约定维度与索引名。	78

 非功能：超时（如 30s 可配置）、熔断、降级（仅返回知识片段列表或静态文案）。	78

5.3.5 对象存储（若有附件）	78

 用途：将来论坛附件、导出文件。	78

 要点：预签名上传 URL；病毒扫描策略（校方要求）；MIME 与大小限制。	78

5.3.6 校内通知数据源（若「校级/院级推送」对接真实数据）	78

 用途：拉取或订阅校方通知 API / 消息总线。	78

 要点：同步频率、增量同步字段、去重键；失败补偿。	78

5.4 接口文档与联调	79

 对外（前后端、校方开放平台）使用OpenAPI 3.x（或校方指定格式）维护；每个接口包含：路径、方法、鉴权方式、请求示例、响应示例、错误码表。	79

 提供Mock 服务或契约测试，保证前端与第三方可并行。	79

 联调环境：独立 base URL、测试账号、测试证书；与生产隔离。	79

6. 数据需求	79

6.1 数据字典	79

6.2 实体关系（ER 图）	82

6.3 数据存储与生命周期	83

7. 界面需求	84

7.1 整体风格与规范	84

7.2 关键页面说明	84

页面：admin.html	85

85

页面：forum.html	88

页面：login.html	95

95

页面：personal.html	97

97

页面：post.html	99

99

8. 其他需求	101

9. 附录	101

9.1 任务优先级清单	101

9.2 需求追溯矩阵	106

9.4 用户手册	110

1 系统概述	111

2 用户角色与权限说明	111

2.1 普通用户（学生 / 教师）	111

2.2 管理员用户（辅导员 / 系统管理员）	111

3 普通用户操作指南	111

3.1 账号注册	111

3.2 账号登录	111

3.3 智能问答使用	112

3.4 校务论坛使用	112

3.4.1 浏览帖子	112

3.4.2 发布帖子（需登录）	112

3.4.3 评论与互动	112

3.5 个人中心使用	112

3.6 使用帮助与反馈	113

4 管理员操作指南	113

4.1 管理员后台登录	113

4.2 用户管理	113

4.3 内容审核管理	113

4.4 校务知识库管理	113

4.5 数据统计与系统设置	114

5 完整操作示例	114

示例 1：普通用户注册 + 提问校务问题	114

示例 2：普通用户浏览论坛 + 发布帖子	114

示例 3：管理员添加校务知识库	114

6 错误提示说明	115

7 常见问题 FAQ	115

Q1：登录一直提示 “用户名或密码错误” 怎么办？	115

Q2：提问后系统显示 “暂无答案”？	115

Q3：发帖 / 评论失败，提示 “请先登录”？	116

Q4：个人中心没有历史问答记录？	116

Q5：如何修改个人昵称或密码？	116

Q6：帖子发布后如何删除？	116

Q7：管理员如何更新校务答案？	116

8 系统使用规范与注意事项	116

9.5测试用例	116

1. 引言

1.1 编写目的

本文档定义「校务问答机器人系统」的软件需求基线，作为设计实现、测试验收与运维移交的依据。预期读者：项目组（产品与研发）、测试组、运维人员、校方信息化负责人及用户代表。

1.2 项目背景

- 项目名称：校务问答机器人系统

- 项目简称：SA-QA-Robot（可按校方编码调整）

- 项目提出方 / 客户：校务信息化办公室（示例）

- 项目承建方：校本研发团队 / 中标承建单位（示例）

- 项目目标：聚合校务政策与办事流程咨询，提供结构化智能问答；降低窗口重复咨询；通过论坛沉淀经验；管理员侧维护知识库与内容与反馈；形成可持续运营的校务信息服务。

1.3 总体愿景

构建简洁、高效、可信、无冗余的校园智能校务问答服务平台，为师生提供一站式校务信息查询服务，降低信息获取成本，提升校园服务效率，成为校内官方、稳定、易用的智能问答入口。

1.4 项目目标

- 为学生提供快速查询通知、政策、流程、时间、联系方式等校务信息的渠道。

- 为教职工提供高效、分类清晰、可检索的校务咨询工具，减少重复答疑工作量。

- 提供结构清晰、易读、准确的回答，不误导用户。

- 保持界面极简、操作直观，无广告、无冗余功能、无复杂交互。

1.5 目标用户

- 核心用户：在校学生、教职工（教师、辅导员、行政人员）

- 核心场景：通知查询、政策咨询、流程办理、时间查询、联系方式查询

1.6项目范围（Scope）

必须实现范围：

- 首页优先展示搜索框 + 高频问题 / 分类导航。

- 支持先分类查找、再搜索的自然操作流程。

- 答案结构化展示，分点、提纲式呈现，易阅读。

- 无法回答时明确提示，并提供解决路径（电话、链接、部门指引）。

- 界面简洁清爽，无多余文字、无花哨动画、无信息过载。

- 支持用户登录、个人中心、聊天记录管理。

- 提供热搜、热门问题推荐、历史对话入口。

- 支持回答反馈（点赞 / 吐槽 / 提交反馈）。

1.7 参考文档

相关文档：仓库内 ndy/（Vision&Scope、可行性分析、用户手册初稿、测试与非功能需求等）、zcy/（需求汇总与优先级、访谈纪要等）、cja/（数据字典、追溯矩阵、顺序图与 ER 图说明等）、lnx/用例文档（网页原型 HTML/CSS/JS、对话框图与用例图 drawio、原型说明 docx）。

1.8 术语、定义与缩略语

外部角色

| 实体名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 外部角色 | 系统的主要使用者，通过自然语言查询个人教务信息及校园生活指南。 |
| 教师 | 外部角色 | 系统的查询用户，主要关注教学安排、班级名单及学生成绩统计。 |
| 管理员 | 外部角色 | 系统的维护者，负责知识库的更新、问答对的维护及系统运行监控。 |
| 学校教务管理系统 | 外部系统 | 数据源。提供学生学籍、课程表、成绩等核心业务数据。 |
| AI大模型服务 | 外部系统 | 处理核心。提供自然语言理解与文本生成能力（调用AI接口）。 |

1.8.1系统边界

系统的核心边界为“教务问答机器人系统”。

系统内部：包含机器人业务逻辑、本地知识库、用户会话记录及系统配置数据库。

系统外部：包含与系统交互的用户角色（学生、老师、管理员）以及依赖的第三方服务（学校教务管理系统、AI大模型服务）。

1.8.2输入输出说明

1. 学生交互流

输入（学生 -> 系统）： 查询请求与指令

说明：学生发送的自然语言文本（如“查成绩”、“图书馆几点开门”）及登录凭证。

输出（系统 -> 学生）： 教务查询结果与反馈

说明：系统返回的结构化数据（成绩单、课表）或AI生成的自然语言回复。

2. 教师交互流

输入（教师 -> 系统）： 教学查询指令

说明：教师发起的关于教学管理的查询请求（如“查看班级名单”、“教学日历”）。

输出（系统 -> 教师）： 教学统计报表

说明：系统整理并展示的教学相关数据视图。

3. 管理员交互流

输入（管理员 -> 系统）： 知识库维护与配置

说明：管理员对系统内部数据的增删改操作（如录入新问答、配置系统参数）。

输出（系统 -> 管理员）： 系统运行日志与状态

说明：系统反馈的运行指标、错误日志及操作执行结果。

4. 外部系统交互流

与教务系统交互：

输入：基础数据查询请求（机器人请求数据）。

输出：标准化教务数据（教务系统返回的原始业务数据）。

与AI大模型交互：

输入：语义分析请求（发送用户文本）。

输出：意图识别结果与生成文本（AI返回的处理结果）。

1.9 基线

本次《需求规格说明书》中描述的所有需求均为本次需求的基线

本次《需求规格说明书》发布的版本号为V1.0.0

若有增删需求，则第二位第三位数字同时进1

若有修改现有需求，则第三位数字进1

本文档还包含如下内容：

源头：在需求进一步深入理解或者改变需求时，可以回溯到需求的源头；

理由：提供需求产生的背景知识；

优先级：后续的项目工作可以参照优先级进行安排和调度；

2. 总体概述

2.1 产品愿景与目标

打造面向师生的校务政务风格 Web 平台：智能问答答复结构化、易读；分类与热门问题降低检索成本；论坛承载讨论与经验分享；管理员可治理知识库与内容与反馈；界面简洁，支持浅色/深色主题。

2.2 用户角色分析

2.2.1 分类依据

本次用户优先级分类严格遵循4项核心依据，确保分类科学、合理、贴合项目实际，具体如下：

1.  业务影响力：用户对校务工作合规性、系统专业性的影响程度，影响力越高，优先级越高；

2.  使用频次：用户使用系统的频率，高频使用用户的需求对系统实用性影响更大，优先级越高；

3.  需求影响力：用户需求对系统前端设计（界面、视觉、交互）的决定作用，需求影响力越强，优先级越高；

4.  原型落地性：分类仅聚焦墨刀前端原型可实现的需求范畴，剔除后端功能类诉求，确保分类与原型设计高度适配。

2.2.2 分类实施流程

1.  用户调研梳理：基于4份教职工深度访谈、17份学生需求问卷，全面收集各类用户的身份、使用场景、核心诉求、使用频次等信息，建立用户信息清单；

2.  初步分类筛选：根据用户身份与使用场景，初步划分出管理用户、核心用户、普通用户三类群体，明确各类群体的核心范围；

3.  优先级量化判定：结合4项分类依据，对三类用户群体进行量化评分（1-5分，5分为最高），综合得分越高，优先级越高；

4.  优先级确认：结合项目核心目标，最终确定三类用户的优先级层级，明确各类用户的需求权重与设计适配要求；

5.  分类验证：结合校务工作规范与用户实际使用需求，验证分类结果的合理性，确保分类贴合实际、可落地。

2.2.3 分类结果详情

通过上述分类方法，最终将系统用户划分为三个优先级层级，具体分类详情如下表所示：

| 优先级层级 | 用户群体 | 核心定义 | 分类核心依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（最高） | 管理用户 | 校内教职工、校务行政管理人员，系统规范制定者与监督者 | 业务影响力5分，高频使用，需求决定系统合规性与设计规范 |
| P1（高） | 核心用户 | 在校全体学生，系统主要使用群体 | 使用频次5分，需求决定系统实用性与体验感，群体规模大 |
| P2（一般） | 普通用户 | 校内临时办事人员、毕业生等低频使用群体 | 使用频次1分，仅需基础功能，对设计影响较小 |

2.2.4 用户群权重

- 核心用户：教师 / 教职工

- 权重：40%

- 用户特征：高频使用校务查询功能，关注教学、教务、行政相关信息；要求界面极简、操作高效、信息准确权威。

- 核心诉求：快速检索、分类查找、结构化答案、无冗余功能、不误导信息。

- 普通用户：在校学生

- 权重：40%

- 用户特征：以自主查询校务信息为主，覆盖通知、流程、时间、联系方式等场景；追求使用简单、响应快速、界面清爽无广告。

- 核心诉求：搜索便捷、答案清晰、历史记录、热门问题推荐。

- 管理用户：辅导员 / 系统管理员

- 权重：20%

- 用户特征：负责系统后台维护、知识库管理、数据监控与权限配置；重视后台易用性、数据安全、操作可追溯。

- 核心诉求：用户管理、知识库维护、问答数据统计、系统配置与监控。

2.2.5用户群识别

结合校务问答机器人的使用场景，已完整识别出3类用户群，覆盖系统所有潜在使用者，无遗漏、无交叉、无模糊界定，具体如下：

- ￮管理用户群：校内教职工、辅导员、校务行政管理人员，作为系统规范制定者、服务监督者，核心负责系统合规性把控与校务服务指导，是系统设计的核心基准群体；

- ￮核心用户群：在校全体本科生，作为系统高频使用主体，需求直接决定系统的实用性与使用体验，是系统推广与落地的关键群体；

- ￮普通用户群：校内临时办事人员、毕业生等低频使用群体，仅需满足基础校务查询需求，对系统功能无扩展要求，是系统覆盖的补充群体。

2.2.6用户代表识别

为确保需求真实反映各用户群的核心诉求，每类用户群均选取了具有代表性的用户代表，所有代表均来自本次调研的真实对象，具体如下表所示：

| 用户群 | 用户代表 | 角色/来源 | 代表性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理用户群 | 苏奎老师 | 专任教师 | 代表校内专任教师群体，负责教学相关校务咨询，熟悉教学类校务流程与需求 |
|  | 王豪烨老师 | 校务行政管理人员 | 代表校内行政岗位群体，负责系统规范把控，熟悉校务工作合规性要求 |
|  | 王硕苹老师 | 辅导员 | 代表辅导员群体，负责学生管理类校务服务，了解学生校务咨询的核心痛点 |
|  | 骆彦余老师 | 教务服务人员 | 代表教务岗位群体，负责教务流程指导，熟悉各类教务相关校务需求 |
| 核心用户群 | 学生代表（5名） | 会计学、软件工程、经济学、金融学专业本科生 | 覆盖不同专业、不同年级（大二、大三为主），反映全体在校本科生的共性需求 |
| 普通用户群 | 临时办事人员2名、毕业生1名 | 校内后勤人员、校外合作人员、往届毕业生 | 代表所有低频使用校务服务的群体，反映基础查询需求 |

2.2.7用户代表确认与职责

1. 用户代表邀请与确认记录

- ￮管理用户代表：4位老师均接受了深度访谈，访谈记录已签字确认，明确表示愿意参与后续需求反馈、优先级评估与原型测试工作，无拒绝或异议情况；

- ￮核心用户代表：5名学生代表均为问卷填写中主动反馈需求、表达参与意愿的样本，问卷已正式回收确认，且均同意参与后续原型测试，协助验证设计方案是否符合学生需求；

- ￮普通用户代表：通过线下调研完成需求收集，所有代表均现场确认了自身需求表述的准确性，无异议，且愿意配合后续需求验证工作。

2 用户代表核心职责

- ￮真实、全面反馈所在用户群的核心需求、使用痛点与功能期望，不遗漏关键诉求，不添加主观无关需求；

- ￮参与后续需求优先级评估工作，结合所在用户群的实际使用场景，对需求优先级提出合理建议；

- ￮参与墨刀原型测试，体验设计方案，反馈使用体验与优化建议，验证设计是否符合用户实际使用习惯；

- ￮传达项目组的设计思路与需求落地方案，收集所在用户群的补充意见，及时反馈给项目组，确保需求覆盖全面。

## 2.2.8用户群与用户代表分类

本次分类严格遵循“全覆盖、无交叉、强关联”的原则，采用“用户优先级+角色类型”双维度划分，确保分类清晰、无歧义、可追溯，具体分类如下表所示：

| 优先级层级 | 用户群 | 用户代表 | 角色类型 | 核心特征 | 需求影响力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0（最高） | 管理用户群 | 苏奎、王豪烨、王硕苹、骆彦余 | 教师/行政/辅导员/教务 | 高频使用，负责系统规范把控，对系统合规性要求高 | 最高，直接决定系统设计基准与合规性 |
| P1（高） | 核心用户群 | 5名学生代表 | 在校本科生 | 高频使用，群体规模大，需求具有共性 | 高，决定系统实用性与使用体验 |
| P2（一般） | 普通用户群 | 2名临时办事人员、1名毕业生 | 低频使用者 | 低频使用，无个性化需求，仅需基础功能 | 一般，仅影响系统基础覆盖性 |

2.3 运行环境

2.3.1系统实现环境

本系统采用 Web 前端原型开发方式实现，主要技术如下：

- 开发语言：HTML5、CSS3、JavaScript

- 开发工具：Visual Studio Code

- 数据库设计工具：MySQL（用于数据建模与结构设计）

系统采用前后端分离思想进行设计，当前阶段以前端原型为主。

2.3.2系统运行环境

系统运行于标准 Web 环境中，具体如下：

- 客户端环境：支持主流浏览器（Chrome、Edge 等）

- 服务器环境：Windows操作系统

- Web服务：Nginx 或 Apache

- 数据库环境：MySQL 5.7及以上版本

用户通过浏览器访问系统页面，无需额外安装客户端软件。

2.3.3网络与部署架构

系统采用典型的 B/S（Browser/Server）架构：
用户通过浏览器访问 Web 服务器，服务器与数据库进行数据交互，实现问答、论坛及用户管理等功能。

2.3.4容量与性能假设

- 并发用户规模：≤1000人

- 单日问答请求量：≤10000次

- 数据存储规模：≤10万条记录

- 系统响应时间：≤3秒

上述参数用于指导系统设计与性能评估，具备可扩展性。

2.4 项目约束与假设

- 技术约束：原型为零后端静态演示；正式实现采用前后端分离与 REST/JSON（具体栈由架构评审确定）。

- 时间约束：里程碑以校方项目计划为准（需求基线→迭代开发→联调测试→试运行→验收）。

- 合规：最小必要采集个人信息；隐私政策与用户协议公示；RBAC；密码哈希存储；HTTPS；防注入与 XSS；日志脱敏；内容与个人信息保护遵循校方制度。

- 假设：校方网络与证书可用；如需统一认证、短信或企业微信等外部接口，以接口可用性与审批为前提。

- 功能需求

  - 需求获取

核心用户代表需求获取

| 用户代表 | 角色 | 核心需求 （访谈记录提取，精准对应实际诉求） | 确认情况 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏奎老师 | 专任教师 | 1. 界面极简清爽，无冗余元素、无杂乱信息，避免干扰操作；2. 答案排版规范，层级清晰，核心信息单屏展示；3. 无法回答时，明确提示并提供对应部门联系方式，便于用户进一步咨询；4. 拒绝冗余动画、文字逐字弹出等干扰性交互。 | 已签字确认访谈记录，需求表述准确，无异议 | 重点关注教学类校务答案的准确性与排版规范性 |
| 王豪烨老师 | 行政管理人员 | 1. 操作路径简洁，核心功能（搜索、分类导航）一键可达；2. 系统需符合校务工作规范，不添加自定义扩展功能，避免功能冗余；3. 信息更新及时、准确，严禁出现错误或误导性内容；4. 支持校务分类推送功能，便于传达重要通知。 | 已签字确认访谈记录，需求表述准确，无异议 | 重点关注系统合规性与操作简洁性，强调无冗余功能 |
| 王硕苹老师 | 辅导员 | 1. 支持学生管理类问题（奖助学金、学籍管理等）的结构化呈现，步骤清晰；2. 答案需标注信息来源，增强可信度，避免误导学生；3. 操作简单易懂，便于学生快速获取信息；4. 异常问题需提供明确的解决途径，形成服务闭环。 | 已签字确认访谈记录，需求表述准确，无异议 | 重点关注学生使用体验与信息可信度 |
| 骆彦余老师 | 教务人员 | 1. 教务流程类问题（选课、补考、学分认定等）需步骤化展示，便于用户理解；2. 无法回答时，提供相关参考文件链接，方便用户查阅详细内容；3. 界面排版规范，符合校务工作的严谨性要求；4. 核心功能稳定，无卡顿、无错误。 | 已签字确认访谈记录，需求表述准确，无异议 | 重点关注教务类问题的呈现方式与信息准确性 |

核心用户代表需求获取

| 用户代表 | 角色 （专业/年级） | 核心需求 （问卷提取，精准对应实际痛点） | 确认情况 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生代表1 | 会计学/大三 | 1. 重点查询奖助学金申请流程、选课规则，希望信息直达、操作便捷；2. 回答准确、响应速度快，避免答非所问；3. 支持关键词搜索，快速找到相关问题；4. 答案简洁明了，直击要点，可切换详细版。 | 问卷已回收，代表确认需求真实、表述准确 | 高频咨询奖助学金、选课相关问题 |
| 学生代表2 | 软件工程/大二 | 1. 主要查询课程成绩、补考流程、实验安排等教学相关问题；2. 答案详细易懂，有清晰的步骤指引，便于操作；3. 支持自然语言提问，无需刻意输入关键词；4. 界面无杂乱信息，操作简单，无学习成本。 | 问卷已回收，代表确认需求真实、表述准确 | 关注教学类问题的详细程度与操作便捷性 |
| 学生代表3 | 经济学/大四 | 1. 重点查询毕业论文提交、毕业流程、档案转移等相关问题；2. 界面极简，无冗余元素，快速找到核心功能；3. 支持重要通知、截止日期提醒，避免遗漏关键事项；4. 答案标注信息来源，确保准确性。 | 问卷已回收，代表确认需求真实、表述准确 | 关注毕业相关流程，对截止日期提醒需求强烈 |
| 学生代表4 | 金融学/大一 | 1. 主要查询入学流程、社团申请、校园卡办理等基础校务问题；2. 支持图片/截图提问，便于上传复杂问题；3. 操作指引清晰，首次使用可快速上手；4. 无法回答时，可转接人工老师咨询。 | 问卷已回收，代表确认需求真实、表述准确 | 对系统操作不熟悉，注重操作指引与人工转接功能 |
| 学生代表5 | 跨专业/大三 | 1. 重点查询跨专业选课、学分认定、辅修相关问题；2. 分类导航清晰，按校务类型分层展示，便于查找；3. 响应速度快，无卡顿，操作流畅；4. 支持办事入口直接跳转，提升效率。 | 问卷已回收，代表确认需求真实、表述准确 | 关注跨专业相关校务，对分类导航需求强烈 |

普通用户代表需求获取

| 用户代表 | 角色 | 核心需求（线下调研提取） | 确认情况 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时办事人员A | 校内后勤人员 | 1. 仅需查询校内办公流程、后勤服务相关问题；2. 界面简单易懂，无复杂操作，无学习成本；3. 基础搜索功能稳定可用，能快速找到所需信息；4. 无需扩展功能，聚焦核心查询需求。 | 已现场确认需求，表述准确，无异议 | 低频使用，仅关注基础办公流程查询 |
| 临时办事人员B | 校外合作人员 | 1. 主要查询进校办事流程、校外人员接待相关规定；2. 操作简单，无需登录即可使用基础查询功能；3. 答案简洁明了，直击要点，无需复杂解读；4. 界面无冗余信息，快速完成查询。 | 已现场确认需求，表述准确，无异议 | 不熟悉校内系统，注重操作便捷性与无需登录的基础功能 |
| 毕业生C | 往届学生 | 1. 仅需查询档案转移、户口迁移等毕业后续相关流程；2. 基础搜索功能可用，能快速找到对应问题；3. 界面简洁，无多余模块，操作无门槛；4. 答案准确，标注信息来源，确保可信度。 | 已现场确认需求，表述准确，无异议 | 仅偶尔使用，聚焦毕业后续流程查询 |

3.2需求可行性分析

3.2.1. 分析对象

全部10 项用户需求（来自 QFD 质量屋 WHAT 项）

3.2.2. 可行性判定维度

- 技术可行性：现有课程技术（网页 / 墨刀原型）能否实现

- 时间可行性：课程周期内能否完成

- 成本可行性：是否需要额外资源 / 付费接口 / 数据集

- 合规可行性：是否符合校务场景、隐私、权限规则

3.2.3. 判定结论

- 可行：可正常实现

- 条件可行：简化 / 裁剪后可实现

- 不可行：必须剔除，并记录原因

3.2.4. 不可行需求处理规则

- 明确标注剔除原因

- 记录替代方案

- 不进入后续开发与原型

3.2.5需求逐条可行性分析

## 需求 1：界面极简，无冗余元素、无杂乱信息

- 所属用户群：管理用户（P0）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

技术：纯前端布局控制，无需复杂逻辑

时间：极低

成本：0

合规：符合校务严谨性

- 结论：保留，优先实现

## 需求 2：答案层级清晰、排版规范，标注信息来源

- 所属用户群：管理用户（P0）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

- 技术：前端富文本、分点展示即可实现

- 时间：低

- 成本：0

- 合规：提升权威性，符合要求

- 结论：保留，核心必做

## 需求 3：核心功能一键可达，操作简洁

- 所属用户群：管理用户（P0）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

- 技术：导航、固定按钮可实现

- 时间：低

- 成本：0

- 结论：保留

## 需求 4：无法回答时提供联系方式 / 文件链接

- 所属用户群：管理用户（P0）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

- 技术：预设文案、固定提示即可

- 时间：低

- 成本：0

- 结论：保留

## 需求 5：禁用冗余动画、文字弹出等干扰交互

- 所属用户群：管理用户（P0）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

- 技术：关闭动画效果即可

- 时间：极低

- 成本：0

- 结论：保留

## 需求 6：回答准确、响应速度快，无卡顿

- 所属用户群：核心用户（P1）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

- 技术：静态答案 / 模拟问答可做到即时响应

- 时间：低

- 成本：0

- 结论：保留

## 需求 7：支持自然语言 / 关键词 / 图片提问

- 所属用户群：核心用户（P1）

- 可行性判定：不可行，必须剔除

- 分析过程：

技术：图片提问需要 OCR、图像识别，课程原型无法实现

时间：极高

成本：需要第三方 AI 接口

合规：无

- 剔除原因：图片提问超出课程原型技术范围，无法实现

- 替代方案：仅保留文字输入提问，不支持图片

- 记录：已剔除 “图片提问” 子需求

## 需求 8：重要通知 / 截止日期提醒、办事入口跳转

- 所属用户群：核心用户（P1）

- 可行性判定：条件可行（简化后保留）

- 分析过程：

技术：主动推送提醒需要后端定时任务，课程原型无法实现

时间：高

成本：高

- 处理方式：剔除 “实时推送提醒”，保留静态展示截止日期

- 替代方案：在首页 / 帮助页展示固定通知文本，不做自动提醒

- 记录：裁剪推送能力，仅保留静态展示

## 需求 9：答案标注来源、简洁明了、可切换详细版

- 所属用户群：核心用户（P1）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

技术：折叠面板、展开 / 收起可实现

时间：低

成本：0

- 结论：保留

## 需求 10：基础查询可用，操作无门槛、无需复杂学习

- 所属用户群：普通用户（P2）

- 可行性判定：可行

- 分析过程：

技术：简洁布局、引导文字即可

时间：低

成本：0

- 结论：保留

3.2.6、不可行需求汇总表

| 需求编号 | 需求内容 | 判定 | 剔除 / 裁剪原因 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 8 | 办事入口自动跳转 | 简化实现 | 系统无权限直接跳转登入到指定页面 | 仅告知办事流程,提供跳转网站，不做自动跳转登入 |

3.2.7、整体可行性结论

- 总需求：10 项

- 完全可行：9 项

- 条件可行（裁剪后）：1 项

- 无遗留不可行需求

- 全部剔除与裁剪均已记录，满足评审合规要求

3.3基于QFD的需求优先级量化分析

3.3.1 量化方法选择：QFD质量功能展开

为满足评审表中“需求优先级需进行打分排序、量化方法有效且可追溯”的要求，本次采用QFD（质量功能展开）方法，将用户原始需求（WHAT）转化为墨刀原型可实现的设计特性（HOW），通过“重要度打分+关联矩阵+加权计算”的方式，量化确定需求优先级，确保过程科学、客观，避免主观判断偏差，完全符合评审表要求。

3.3.2 QFD方法有效性说明

- 适配性：QFD方法直接关联用户群分类结果，P0管理用户需求重要度赋值最高，P1核心用户次之，P2普通用户最低，完全贴合用户群优先级逻辑，确保高优先级用户的核心需求优先落地；

- 可量化：整个过程采用1-5分制重要度打分、9/3/1/0分制关联强度打分，通过加权计算得出设计特性重要度，每一步均有明确量化标准，可追溯、可验证；

- 可落地：QFD方法直接将用户模糊需求（如“界面简洁”）转化为可设计、可实现的原型特性（如“极简界面布局”），输出的优先级结果可直接指导墨刀原型开发，无模糊、不可落地的需求；

- 全覆盖：QFD质量屋整合了所有用户代表的核心需求，无遗漏，确保需求覆盖全面，符合评审表“需求无遗漏”的要求。

3.3.3 QFD质量屋构建过程

本次QFD方法严格遵循“需求输入→重要度赋值→设计转化→关联矩阵→加权计算→优先级排序”的标准化流程，每一步均有明确记录，确保过程合规、可追溯，具体步骤如下：

- 步骤1：用户需求梳理（WHAT）：全面提取所有用户代表的核心需求，按管理用户群、核心用户群、普通用户群分类整理，确保需求真实、完整，无冗余、无偏差；

- 步骤2：重要度赋值：根据用户群优先级（P0最高、P1高、P2一般），统一给各类用户的需求赋值，其中P0管理用户需求重要度为5分，P1核心用户需求重要度为4分，P2普通用户需求重要度为2分，确保赋值逻辑统一、客观；

- 步骤3：设计特性转化（HOW）：将每一项用户需求，转化为墨刀前端原型可实现的设计特性，确保设计特性与用户需求一一对应，无脱节、无遗漏；

- 步骤4：关联矩阵打分：组织项目组与用户代表共同评定，每一项用户需求与对应设计特性的关联强度，采用9=强相关、3=中等相关、1=弱相关、0=无关的打分规则，确保关联强度评定准确；

- 步骤5：加权重要度计算：采用公式“加权重要度=∑(需求重要度×关联得分)”，计算每一项设计特性的加权重要度，得分越高，说明该设计特性越重要；

- 步骤6：优先级排序：按设计特性加权重要度从高到低，划分开发优先级，明确每一项设计特性的落地要求，确保优先级排序科学、可落地。

3.3.4 QFD质量屋核心表格

本次QFD质量屋完整整合了所有用户需求、设计特性、关联强度、加权计算过程，表格内容详实、数据准确，完全符合评审表“量化过程可追溯”的要求，具体如下表所示：

3.1 功能模块划分

3.1.1、核心基础模块

定位：系统底层刚需，满足管理用户规范 + 核心用户高频使用

- 首页基础布局

- 登录入口、核心搜索框、基础校务分类导航

- 极简界面，无冗余元素

- 智能问答核心

- 问题输入与提交

- 答案标准输出（提纲 + 层级排版 + 内容折叠）

- ￮核心信息单屏展示

- 异常处理页

- 无法解答标准提示

- 对接部门联系方式 / 参考文档链接

3.1.2、界面展示模块（P0 必须实现）

定位：统一视觉规范，解决界面简洁度 / 呈现冲突

- 全局视觉风格

- 简洁清爽、明亮统一，无复杂装饰

- 严谨排版，重点内容加粗

- 内容呈现组件

- 答案提纲展示区

- 层级详情区

- 内容折叠 / 展开控件

- 扩展功能隐藏入口

- 折叠式图标入口，默认不展示

- 风格切换、提醒等功能收纳区

3.1.3、交互体验模块（P0 必须实现）

定位：解决管理 / 核心用户交互冲突，无干扰、高流畅

- 基础交互

- 按钮点击即时反馈

- 页面切换无卡顿

- 折叠 / 展开平滑操作

- 无干扰动效

- 禁用干扰性动画、逐字弹出效果

- 仅保留必要操作提示动效

3.1.4、体验优化模块（P1 优先实现）

定位：提升核心用户使用效率，不破坏极简基底

- 首页快捷入口

- 高频问题横向滚动栏

- 信息优化

- 答案重点高亮标注

- 界面文字精简，功能突出

- 操作便捷化

- 一键直达核心问答

- 分类导航快速检索

3.1.5、基础适配模块（P2 最低适配）

定位：满足低频用户基础使用，无额外复杂度

- 通用操作界面

- 清晰指引，零学习成本

- 基础查询功能

- 搜索、分类查找基础可用

- 无扩展功能，保持极简

3.1.4、暂不实现模块（原型阶段剔除）

- 后端依赖功能：多模型切换、自定义知识库导入

- 复杂扩展功能：深色模式、个性化推送、社区模块

3.2 用例描述

用例图

完整系统对话框图

3.2.1普通用户用例及相关描述

- 问答首页功能（index.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 01 |
| 用例名称 | 问答首页功能 |
| 用例说明 | 普通用户访问系统首页，进行智能问答、浏览热门问题、跳转功能模块 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 系统首页 |
| 参与者 | 普通用户 |
| 前置条件 | 用户已访问系统网站，网络连接正常 |
| 后置条件 | 系统展示问答结果 / 跳转至对应功能页面，生成浏览 / 搜索记录 |
| 用例场景 | 普通用户进入校务问答机器人首页，查询校务问题或使用导航功能 |
| 基本路径 | 1. 用户访问系统首页2. 系统展示欢迎界面、热门问题与功能导航3. 用户在搜索框输入校务问题4. 用户点击提问 / 发送按钮5. 系统处理问题并展示问答结果6. 用户查看回答内容 |
| 可选操作流程 | A1：浏览热门问题；A2：使用功能导航跳转；A3：未找到答案前往论坛提问 |
| 异常 | 1. 网络异常，问答结果加载失败2. 问题输入为空，系统提示重新输入3. 系统无匹配答案，展示相关建议 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 用户输入的校务问题、热门问题点击指令、功能导航点击指令 |
| 输出 | 智能问答结果、热门问题列表、功能页面跳转、无答案提示 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 无 |
| 数据字典 | 用户数据字典、会话数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

- 校务论坛功能（forum.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 02 |
| 用例名称 | 校务论坛功能 |
| 用例说明 | 普通用户访问校务论坛，浏览、搜索、筛选帖子，进行发帖、评论、点赞等交互 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 校务论坛 |
| 参与者 | 普通用户、注册用户 |
| 前置条件 | 用户已访问系统，网络连接正常；发帖 / 交互需完成登录 |
| 后置条件 | 系统展示帖子列表 / 详情，生成浏览记录；发帖 / 评论 / 点赞操作同步至数据库 |
| 用例场景 | 普通用户在校务论坛查看校务相关讨论，发布 / 互动帖子 |
| 基本路径 | 1. 用户访问校务论坛页面2. 系统展示论坛分类、帖子列表与筛选选项3. 用户浏览帖子或使用搜索 / 分类筛选4. 用户点击帖子进入详情页面5. 用户查看帖子与评论内容 |
| 可选操作流程 | A1：登录用户发帖流程；A2：帖子分类筛选与排序流程；A3：登录用户评论 / 点赞流程 |
| 异常 | 1. 网络异常，帖子列表加载失败2. 未登录用户尝试发帖 / 评论，跳转登录页面3. 帖子已删除，提示内容不存在 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 帖子搜索关键词、分类筛选指令、发帖 / 评论 / 点赞指令、登录凭证 |
| 输出 | 帖子列表、帖子详情、评论列表、操作成功提示、登录跳转 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 帖子详情功能 |
| 数据字典 | 帖子数据字典、用户数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

- 帖子详情功能（post.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 03 |
| 用例名称 | 帖子详情功能 |
| 用例说明 | 普通用户查看帖子详情，进行评论、回复、点赞、收藏等交互操作 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 帖子详情 |
| 参与者 | 普通用户（浏览）、已登录用户（交互） |
| 前置条件 | 用户已访问论坛页面，目标帖子正常可访问；交互操作需登录 |
| 后置条件 | 系统更新帖子浏览量、点赞数、收藏数；新增评论 / 回复同步至数据库 |
| 用例场景 | 普通用户查看校务论坛帖子详情，与帖子内容进行互动 |
| 基本路径 | 1. 用户访问帖子详情页面2. 系统展示帖子标题、内容、发布信息与评论区3. 用户浏览帖子内容与评论回复4. 用户查看相关帖子推荐 |
| 可选操作流程 | A1：登录用户发表评论；A2：登录用户点赞 / 收藏帖子；A3：登录用户回复他人评论 |
| 异常 | 1. 帖子已被删除，提示内容不存在2. 未登录用户尝试交互，提示登录或跳转登录页3. 评论内容违规，系统拦截并提示 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 评论内容、回复内容、点赞 / 收藏指令、登录凭证 |
| 输出 | 帖子详情、评论 / 回复列表、操作成功提示、浏览量更新 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 校务论坛功能 |
| 数据字典 | 帖子数据字典、评论数据字典、用户数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

- 个人中心功能（personal.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 04 |
| 用例名称 | 个人中心功能 |
| 用例说明 | 已登录用户管理个人信息、问答历史、收藏内容、消息通知等 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 个人中心 |
| 参与者 | 已登录普通用户 |
| 前置条件 | 用户已成功登录系统 |
| 后置条件 | 个人信息更新完成；历史记录、收藏、消息数据同步展示 |
| 用例场景 | 已登录用户进入个人中心，管理个人信息与使用记录 |
| 基本路径 | 1. 用户访问个人中心页面2. 系统展示个人信息概览与功能菜单3. 用户查看个人资料4. 用户编辑信息并保存更改5. 系统更新个人信息并提示成功 |
| 可选操作流程 | A1：查看问答历史记录；A2：管理帖子收藏；A3：查看与处理消息通知 |
| 异常 | 1. 登录失效，跳转至登录页面2. 信息修改格式错误，系统提示重新输入3. 历史记录 / 收藏为空，展示空状态提示 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 个人信息修改内容、历史记录查看指令、收藏管理指令、消息查看指令 |
| 输出 | 更新后的个人信息、历史记录列表、收藏列表、消息列表、操作成功提示 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 无 |
| 数据字典 | 用户数据字典、会话数据字典、帖子数据字典、通知数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

- 登录注册功能（login.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 05 |
| 用例名称 | 登录注册功能 |
| 用例说明 | 未登录用户进行账户登录、新用户注册、密码找回操作 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 登录注册 |
| 参与者 | 未登录用户 |
| 前置条件 | 用户访问系统登录 / 注册页面，网络连接正常 |
| 后置条件 | 用户成功登录 / 注册，系统记录登录状态；密码重置完成 |
| 用例场景 | 未登录用户进行账户认证，或新用户注册校务问答机器人账号 |
| 基本路径 | 1. 用户访问登录注册页面2. 用户输入用户名 / 手机号与密码3. 用户点击登录按钮4. 系统验证账户凭证5. 验证成功，跳转至首页 / 个人中心6. 系统提示登录成功 |
| 可选操作流程 | A1：新用户注册账户；A2：用户找回密码；A3：登录失败重新验证 |
| 异常 | 1. 用户名 / 密码错误，提示验证失败2. 注册信息重复 / 格式错误，提示修改3. 邮箱 / 手机号未验证，无法完成注册 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 登录账号密码、注册信息、密码找回邮箱 / 手机号 |
| 输出 | 登录成功 / 失败提示、注册成功提示、密码重置邮件 / 短信、页面跳转 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 无 |
| 数据字典 | 用户数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

- 使用帮助功能（help.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 06 |
| 用例名称 | 使用帮助功能 |
| 用例说明 | 所有用户浏览系统帮助文档、FAQ，提交使用反馈或联系支持 |
| 需求来源 | 普通用户代表 |
| 范围 | 使用帮助 |
| 参与者 | 所有用户 |
| 前置条件 | 用户已访问系统帮助页面 |
| 后置条件 | 用户获取帮助信息；反馈提交成功，系统记录反馈内容 |
| 用例场景 | 用户查看系统使用指南、解答常见问题，提交使用反馈 |
| 基本路径 | 1. 用户访问使用帮助页面2. 系统展示帮助分类导航3. 用户选择帮助类别4. 系统展示对应帮助文档 / FAQ5. 用户阅读帮助内容 |
| 可选操作流程 | A1：搜索帮助内容；A2：提交使用反馈 / 联系支持 |
| 异常 | 1. 网络异常，帮助文档加载失败2. 反馈内容为空，系统提示补充内容 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 帮助分类点击指令、搜索关键词、反馈内容 |
| 输出 | 帮助文档、FAQ 列表、搜索结果、反馈提交成功提示 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 无 |
| 数据字典 | 通知数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

3.2.2 管理员用户用例及相关描述

- 管理员后台功能（admin.html）

用例描述

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 07 |
| 用例名称 | 管理员后台功能 |
| 用例说明 | 系统管理员登录后台，进行用户管理、内容审核、知识库管理、数据统计与系统设置 |
| 需求来源 | 管理员用户代表 |
| 范围 | 管理员后台 |
| 参与者 | 系统管理员 |
| 前置条件 | 管理员已登录系统，拥有管理员操作权限 |
| 后置条件 | 管理操作同步至数据库，系统数据更新；相关用户接收操作通知 |
| 用例场景 | 管理员登录后台，执行系统日常管理与维护操作 |
| 基本路径 | 1. 管理员登录后台管理页面2. 系统展示管理仪表板与统计数据3. 管理员选择用户管理功能4. 系统展示用户列表与搜索筛选选项5. 管理员查看 / 编辑用户信息6. 系统保存更改并提示成功 |
| 可选操作流程 | A1：内容审核流程；A2：知识库管理流程；A3：系统设置流程 |
| 异常 | 1. 管理员权限不足，无法执行操作2. 操作数据异常，系统提示错误3. 用户 / 帖子不存在，无法执行管理 |
| 业务规则 | 无 |
| 输入 | 搜索指令、用户 / 内容编辑指令、知识库添加 / 删除指令、系统设置参数 |
| 输出 | 管理统计数据、用户 / 内容列表、操作成功提示、数据导出文件 |
| 被包含的用例 | 无 |
| 被扩展的用例 | 无 |
| 数据字典 | 用户数据字典、帖子数据字典、知识库数据字典 |
| 界面原型 | 界面原型 |

对话框图

4. 非功能需求

4.1 性能需求

本章节针对系统交互响应、并发承载、数据处理速度、资源占用全维度制定量化指标，所有指标均可通过压测工具实测验证。

4.1.1 交互响应时间

- 用户问答交互响应

  - 需求指标：用户提交校务问题后，系统首次返回回答内容总耗时 ≤ 2 秒

  - 测试场景：普通网络环境下的单次问答请求

  - 可测验证方式：接口耗时统计、前端页面加载计时工具

  - 合格判定：99% 的正常问答请求响应时长不超过 2 秒

- 分类信息查询响应

  - 需求指标：课表、教室、考试安排等校务分类信息查询，页面加载展示耗时 ≤ 1 秒

  - 可测验证方式：前端页面渲染计时、接口请求耗时统计

- 后台管理操作响应

  - 需求指标：管理员知识库操作、权限修改、数据查询等后台请求响应耗时 ≤ 1.5 秒

  - 可测验证方式：后台接口耗时监控统计

4.1.2 并发用户承载能力

- 在线并发用户量

  - 需求指标：系统稳定支持同时在线并发用户 ≥ 200 人（学生 + 教师用户总和），服务无卡顿、无请求排队阻塞

  - 可测验证方式：并发压测工具模拟多用户同时访问、提交问答请求

  - 合格判定：满额并发下无请求失败、无超时报错、无服务崩溃

- 问答接口并发处理量

  - 需求指标：系统问答接口每秒可稳定处理 **≥ 50 次问题提交请求（QPS≥50）

  - 可测验证方式：接口压力测试，统计每秒成功处理的请求数量

4.1.3 知识库处理性能

- 校务文档导入解析耗时：单篇常规校务文档（≤10MB）格式处理、向量入库总耗时 ≤ 30 秒

- 知识库检索匹配耗时：问题语义检索、知识召回耗时 ≤ 0.5 秒

- 历史对话、热搜数据查询耗时 ≤ 0.3 秒

4.2. 安全需求

4.2.1 用户身份与权限安全

- 账号鉴权安全

  - 需求指标：未登录用户完全无法访问系统问答、个人中心、历史对话数据；所有功能接口均携带身份令牌校验，无越权访问漏洞

  - 可测验证方式：越权测试、未授权接口访问测试

- 角色权限隔离

  - 需求指标：严格实现三级权限隔离：学生用户、教师用户无后台管理权限；管理员权限分级管控，普通管理员无法修改最高权限账号信息

  - 可测验证方式：跨角色接口调用测试、权限越界操作测试

- 账号防暴力破解

  - 需求指标：同一账号连续 5 次密码输入错误后，自动锁定账号 15 分钟，防止暴力破解攻击

  - 可测验证方式：连续错误登录模拟测试

4.2.2 数据信息安全

- 用户数据存储安全

  - 需求指标：用户个人信息、历史聊天对话记录加密存储，明文不可直接读取；本地日志不泄露用户隐私信息

  - 可测验证方式：数据库字段加密审计、源码存储校验

- 校务知识库安全

  - 需求指标：管理员知识库增删改操作全程留痕，所有文档修改、数据同步操作均生成不可篡改的操作日志；无未授权知识库篡改、数据泄露风险

  - 可测验证方式：后台操作日志溯源校验

- 输入防注入防护

  - 需求指标：用户提交的问题文本、反馈内容自动过滤恶意脚本、注入语句，无 XSS、SQL 注入漏洞

  - 可测验证方式：漏洞扫描工具、恶意字符输入测试

4.2.3 内容合规安全

- 需求指标：大模型生成回答内置内容校验拦截，不生成虚假校务信息、不输出无关闲聊内容、不输出违规信息；无依据内容直接触发无答案提示，不编造信息误导用户

- 可测验证方式：边界问题、虚假诱导问题批量测试

4.3可用性需求

4.3.1 系统在线可用性

- 需求指标：系统全年可用率 ≥ 99.5%

- 指标换算：全年累计非计划停机故障时长 ≤ 43.8 小时

- 服务可用时段：校园日常教学周期内 7×24 小时不间断对外服务

- 可测验证方式：系统运行监控平台时长统计、故障停机日志汇总

4.3.2 故障容错与恢复能力

- 服务降级容错

  - 需求指标：问答引擎临时异常时，系统自动降级，保留信息查询基础功能，不整体瘫痪，并向用户提示服务状态

- 数据故障恢复

  - 需求指标：系统每日自动全量备份校务知识库与用户数据，数据故障后最长 30 分钟内完成备份恢复，无核心数据丢失

  - 可测验证方式：模拟数据丢失，进行备份恢复耗时测试

- 网络异常容错

  - 需求指标：网络波动、临时断网重连后，用户未完成的问答请求可续接，不丢失已输入内容、不重复生成重复回答

4.3.3 功能可用性

- 核心问答、信息查询、登录鉴权核心功能可用性 100%，无功能阻断性 bug；用户端所有页面无无法打开、无空白加载异常。

4.4可维护性需求

4.4.1 运维操作指标

- 管理员新增校务知识、更新知识库内容流程标准化，单条知识条目编辑更新操作步骤≤5 步

- 系统异常告警响应：后台检测到服务异常、接口报错后，1 分钟内推送管理员告警提示

- 全量系统日志、问答日志、管理员操作日志永久留存，支持按时间、用户、操作类型检索溯源，日志保存周期≥12 个月

4.4.2 扩展性需求

- 知识库支持后续新增校务文档、新业务场景知识扩展，无需重构系统核心架构

- 支持后续新增用户角色、新增前端页面功能模块扩展

- 向量库支持数据扩容，满足后续校务文档增量存储需求

4.4.3 兼容性需求

- 前端页面兼容主流浏览器（Chrome、Edge、360 浏览器），页面布局无错乱、交互无异常

- 适配电脑端桌面浏览器访问，界面自适应，无元素挤压错位问题

4.5 需求验收测试总表

| 质量属性分类 | 量化指标项 | 阈值标准 | 测试验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能需求 | 问答响应时间 | ≤2s | 接口耗时统计、前端计时工具 |
|  | 分类查询响应时间 | ≤1s | 页面渲染耗时测试 |
|  | 最大并发用户数 | ≥200 人同时在线 | 并发压力测试 |
|  | 接口每秒处理请求 QPS | ≥50 | 接口压测统计 |
| 安全需求 | 账号暴力破解防护 | 5 次错密锁定 15 分钟 | 模拟登录攻击测试 |
|  | 越权访问防护 | 全接口权限鉴权拦截 | 跨角色越权测试 |
|  | 数据加密存储 | 用户隐私数据加密存储 | 数据库存储审计 |
| 可用性需求 | 系统年可用率 | ≥99.5% | 运行时长监控统计 |
|  | 故障数据恢复时长 | ≤30 分钟 | 模拟故障恢复测试 |
| 可维护性需求 | 异常告警推送时延 | ≤1 分钟 | 系统异常模拟告警测试 |
|  | 日志留存周期 | ≥12 个月 | 日志存储周期校验 |

5. 接口需求

5.1 约定与共性要求

5.1.1 通信与安全

- 生产环境对外接口一律 HTTPS（TLS 1.2+）；禁止明文口令出现在 URL。

- 调用需携带 鉴权信息：浏览器端一般使用 会话 Cookie + HttpOnly / Secure 或 Bearer Token（JWT 等），由校方安全策略选定。

- 幂等：删除、审核、退款类（若未来扩展）应对关键写操作提供 Idempotency-Key 或可区分业务单号，避免重复提交。

- 版本：建议在路径或 Header 中带版本，例如 /api/v1/...，破坏性变更升级 v2。

- 编码与时间：请求体 UTF-8；时间统一 ISO 8601（如 2026-05-11T10:00:00+08:00），服务端以 UTC 存储、业务展示转换时区 为宜。

- 分页：列表类接口统一 page（从 1 起）、page_size（上限如 50）、响应中带 total、has_more。

- 排序与筛选：查询参数命名一致，如 sort=created_at:desc、status=published。

- 错误响应：统一 JSON 结构，例如：code（业务错误码）、message（用户可读简述）、detail（可选，开发排障）、request_id（链路追踪）。

5.1.2 通用 HTTP 状态

- 200：成功（GET/PUT/PATCH 成功或业务允许的空结果）。

- 201：创建成功（发帖、新建会话等）。

- 204：成功且无响应体（可选）。

- 400：参数校验失败。

- 401：未登录或令牌无效。

- 403：已登录但无权访问该资源。

- 404：资源不存在或无权限时的对外统一口径（可选混淆）。

- 409：冲突（重复提交、状态不允许）。

- 429：限流。

- 500：服务端异常（配合 request_id）。

5.2 内部接口

下列为逻辑接口：调用方 / 被调用方均为本系统后端内部模块（或以 BFF 聚合对外）。命名示例便于设计文档落地为 OpenAPI。

5.2.1 认证与用户会话

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 | 输入要点 | 输出要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验当前会话 | 问答、论坛、个人中心等 | 认证模块 | Cookie / Authorization | user_id、roles[]、过期时间 |
| 校验 RBAC | 管理后台各 API | 权限模块 | user_id、所需权限点 | 允许 / 403 |
| 刷新令牌（若用 JWT） | 网关或前端定时器 | 认证模块 | refresh_token | 新 access_token |

5.2.2 智能问答与知识检索

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建问答会话 | 问答 API | 会话服务 | 生成 thread_id，绑定 user_id（登录用户）或匿名令牌（若允许） |
| 提交用户问题 | 问答 API | 编排层 | 校验配额、敏感词、长度；写入用户消息 |
| 检索知识库 | 编排层 | 检索服务 | 关键词 / 向量检索；返回候选片段与 kb_item_id |
| 调用模型生成答案 | 编排层 | AI 推理适配器 | 传入上下文片段、用户问题、模型名；返回结构化答案草稿 |
| 写入助手回复 | 编排层 | 会话存储 | 结构化字段（标题、要点列表、引用条目）、无法回答标记 |
| 无法回答分支 | 编排层 | 配置服务 | 读取各部门联系方式、外链模板 |

数据形态建议：问答轮次包含 role（user/assistant）、content（Markdown 或结构化 JSON）、citations[]（可选）。

5.2.3 论坛（帖子 / 评论 / 互动）

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帖子列表 / 搜索 | 论坛 BFF | 论坛服务 | 分类、关键词、排序、分页 |
| 发帖 | 论坛 API | 论坛服务 + 审核策略 | 标题、正文、分类；可选先发后审或先审后发 |
| 帖子详情 | 论坛 API | 论坛服务 | post_id；含楼主、统计字段 |
| 评论 / 回复 | 论坛 API | 论坛服务 | 树形 parent_comment_id |
| 点赞 | 论坛 API | 互动服务 | 防刷：同一用户对同一目标唯一 |

5.2.4 个人中心与偏好

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 |
| --- | --- | --- |
| 读取 / 更新主题（浅 / 深） | 前端 | 用户偏好服务（可与 profile 合并） |
| 读取历史会话列表 | 个人中心 | 会话服务 |
| 读取「模型 / 知识库」展示配置 | 个人中心 | 配置服务（若仅为 UI 占位，可标明本期 mock） |

5.2.5 管理后台

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 |
| --- | --- | --- |
| 知识库 CRUD | admin API | 知识库服务 |
| 用户管理 | admin API | 用户服务 |
| 内容审核 | admin API | 论坛服务 |
| 反馈工单列表与处理 | admin API | 反馈服务 |
| 统计聚合 | admin API | 报表服务 |

5.2.6 报表与审计（内部）

| 接口用途 | 调用方 | 被调用方 |
| --- | --- | --- |
| 聚合仪表盘指标 | admin API | 报表服务 |
| 写审计日志 | 各模块 | 审计服务 |

5.3 外部接口（第三方 / 校方系统）

## 按本期是否实施标注；未实施的写入 SRS 为「规划接口」，避免验收时被误认为已实现。

5.3.1 统一身份认证（可选 / 常见校方需求）

- 用途：师生使用校方账号登录，避免多套密码。

- 协议：OAuth2 / OIDC、CAS、或校方指定协议。

- 流程概要：前端跳转授权页 → 回调带 code → 后端换 access_token / ticket → 建立本地会话并绑定 school_uid。

- 需求要点：令牌校验公钥轮换；回调 URL 白名单；退出登录同步校方会话（若支持）。

5.3.2 企业微信 / 微信（可选）

- 用途：扫码登录、消息通知。

- 要点：应用 corp_id/agent_id；权限最小化；密钥仅服务端保存。

5.3.3 短信 / 邮件网关（可选）

- 用途：验证码、重要通知。

- 要点：模板报备；频率限制；失败重试与告警；日志脱敏手机号。

5.3.4 AI 推理与向量检索（落地期核心）

- 推理接口：HTTP/gRPC；请求含model、messages或等价结构、temperature、max_tokens；响应含 finish_reason。

- 向量库接口：写入（知识变更）、删除、相似度检索 Top-K；需约定维度与索引名。

- 非功能：超时（如 30s 可配置）、熔断、降级（仅返回知识片段列表或静态文案）。

5.3.5 对象存储（若有附件）

- 用途：将来论坛附件、导出文件。

- 要点：预签名上传 URL；病毒扫描策略（校方要求）；MIME 与大小限制。

5.3.6 校内通知数据源（若「校级/院级推送」对接真实数据）

- 用途：拉取或订阅校方通知 API / 消息总线。

- 要点：同步频率、增量同步字段、去重键；失败补偿。

5.4 接口文档与联调

- 对外（前后端、校方开放平台）使用OpenAPI 3.x（或校方指定格式）维护；每个接口包含：路径、方法、鉴权方式、请求示例、响应示例、错误码表。

- 提供Mock 服务或契约测试，保证前端与第三方可并行。

- 联调环境：独立 base URL、测试账号、测试证书；与生产隔离。

6. 数据需求

6.1 数据字典

用户表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT | 主键，非空 | 正整数 | 用户唯一标识 |
| username | VARCHAR(50) | 非空，唯一 | 任意字符串（≤50） | 用户登录名 |
| password | VARCHAR(255) | 非空 | 加密字符串 | 用户密码 |
| phone | VARCHAR(20) | 可空 | 手机号格式 | 用户手机号 |
| role | VARCHAR(20) | 默认'user' | user / admin | 用户角色 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间格式 | 注册时间 |

问答知识库表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chat_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | 对话ID |
| user_id | BIGINT | 外键，非空 | 存在于t_user | 所属用户 |
| question | TEXT | 非空 | 任意文本 | 用户提问 |
| answer | TEXT | 非空 | 任意文本 | 系统回答 |
| is_favorite | TINYINT | 默认0 | 0/1 | 是否收藏 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间 | 创建时间 |

热门问题表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hot_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | ID |
| question | TEXT | 非空 | 任意文本 | 热门问题 |
| count | INT | 默认0 | ≥0 | 搜索次数 |

论坛帖子表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| post_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | 帖子ID |
| user_id | BIGINT | 外键 | 存在于t_user | 作者 |
| title | VARCHAR(255) | 非空 | ≤255字符 | 标题 |
| content | TEXT | 非空 | 任意文本 | 内容 |
| category | VARCHAR(50) | 非空 | 选课/奖助/宿舍/校园卡/图书馆/考试 | 分类 |
| like_count | INT | 默认0 | ≥0 | 点赞数 |
| view_count | INT | 默认0 | ≥0 | 浏览量 |
| is_top | TINYINT | 默认0 | 0/1 | 是否置顶 |
| is_essence | TINYINT | 默认0 | 0/1 | 是否精华 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间 | 发布时间 |

用户反馈表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| feedback_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | 反馈ID |
| user_id | BIGINT | 外键 | 存在于t_user | 用户 |
| content | TEXT | 非空 | 任意文本 | 反馈内容 |
| type | VARCHAR(20) | 非空 | like / dislike / suggestion | 反馈类型 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间 | 提交时间 |

评论表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comment_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | 评论ID |
| post_id | BIGINT | 外键 | 存在于t_post | 所属帖子 |
| user_id | BIGINT | 外键 | 存在于t_user | 评论人 |
| content | TEXT | 非空 | 任意文本 | 评论内容 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间 | 评论时间 |

知识库表（用于管理员维护）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 取值范围 | 业务含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| knowledge_id | BIGINT | 主键 | 正整数 | 知识ID |
| question | TEXT | 非空 | 任意文本 | 标准问题 |
| answer | TEXT | 非空 | 任意文本 | 标准答案 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 时间 | 创建时间 |

6.2 实体关系（ER 图）

6.3 数据存储与生命周期

- 存储方式：关系型数据库承载事务数据；大文本与附件可走对象存储；检索可走索引服务（选型待定）。

- 保留周期：业务数据按校方档案要求；运行日志通常较短留存并可归档。

- 归档策略：冷数据归档至低成本存储或导出备案；清理前评审与审批。

7. 界面需求

7.1 整体风格与规范

整体政务简约风：主色 #1677FF；浅色 / 深色两套色彩变量见 design-system.md；字体 Microsoft YaHei / Segoe UI；间距与圆角按 8px 基准网格。

7.2 关键页面说明

本章节详细说明系统各原型页面的功能、目标和输入输出要素。

## 页面：admin.html

页面标题：管理员后台 - 校务问答机器人系统

页面描述：管理员后台管理页面，提供系统管理功能，包括用户管理、内容审核、数据统计等。

目标：管理员后台管理 — 管理员后台 - 校务问答机器人系统

输入：

- 搜索输入框 - 搜索知识条目...

- 搜索输入框 - 搜索用户...

- 搜索输入框 - 搜索反馈内容...

- 搜索输入框 - 搜索帖子标题或内容...

- 操作按钮 - 退出登录

- 操作按钮 - 今日

- 操作按钮 - 本周

- 操作按钮 - 本月

- 操作按钮 - 添加知识

- 操作按钮 - 搜索

- 操作按钮 - 编辑

- 操作按钮 - 删除

- 操作按钮 - 编辑

- 操作按钮 - 删除

- 操作按钮 - 导出数据

- 操作按钮 - 搜索

- 操作按钮 - 详情

- 操作按钮 - 封禁

- 操作按钮 - 详情

- 操作按钮 - 封禁

- 操作按钮 - 标记全部已读

- 操作按钮 - 搜索

- 操作按钮 - 处理

- 操作按钮 - 回复

- 操作按钮 - 批量操作

- 操作按钮 - 搜索

- 操作按钮 - 置顶

- 操作按钮 - 加精

- 操作按钮 - 删除

- 操作按钮 - 置顶

- 操作按钮 - 加精

- 操作按钮 - 删除

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 保存设置

- 操作按钮 - ×

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 保存

输出：

- 展示系统统计数据（用户数、帖子数、问答数等）

- 提供用户管理功能（查看、编辑、禁用用户）

- 提供内容审核功能（审核帖子、评论）

- 提供知识库管理功能（添加、编辑、删除问答对）

- 提供系统设置功能（配置系统参数）

功能注释：管理后台采用专业的管理界面设计，提供数据统计、用户管理、内容审核等完整管理功能。界面设计注重操作效率和数据可视化。

## 页面：forum.html

页面标题：校务论坛 - 校务问答机器人系统

页面描述：校务论坛主页面，展示论坛分类、热门帖子、最新讨论等内容。

目标：校务论坛浏览与交互 — 校务论坛 - 校务问答机器人系统

输入：

- 搜索输入框 - 搜索帖子...

- 操作按钮 - 退出登录

- 操作按钮 - 全部

- 操作按钮 - 选课

- 操作按钮 - 奖助勤贷

- 操作按钮 - 宿舍

- 操作按钮 - 校园卡

- 操作按钮 - 图书馆

- 操作按钮 - 考试

- 操作按钮 - 搜索

- 操作按钮 - 发帖

- 操作按钮 - 点赞

- 操作按钮 - 评论

- 操作按钮 - 点赞

- 操作按钮 - 评论

- 操作按钮 - 点赞

- 操作按钮 - 评论

- 操作按钮 - 点赞

- 操作按钮 - 评论

- 操作按钮 - 点赞

- 操作按钮 - 评论

- 操作按钮 - ‹

- 操作按钮 - 1

- 操作按钮 - 2

- 操作按钮 - 3

- 操作按钮 - 4

- 操作按钮 - 5

- 操作按钮 - ›

- 操作按钮 - ×

- 操作按钮 - B

- 操作按钮 - I

- 操作按钮 - U

- 操作按钮 - 🔗

- 操作按钮 - 🖼️

- 操作按钮 - 📋

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 发布

输出：

- 展示论坛分类和帖子列表

- 提供帖子搜索和筛选功能

- 显示帖子统计信息（帖子数、回复数等）

- 提供发帖和回复功能入口

- 展示热门帖子和最新讨论

功能注释：论坛页面设计注重内容组织和发现，提供分类浏览、搜索筛选、热门推荐等多种内容发现方式。鼓励用户参与讨论和内容创建。

页面：

help.html

页面标题：使用帮助 - 校务问答机器人系统

页面描述：系统使用帮助页面，提供FAQ、使用指南、常见问题解答等功能。

目标：系统帮助与支持 — 使用帮助 - 校务问答机器人系统

输入：

- 操作按钮 - 快速开始

- 操作按钮 - 常见问题

- 操作按钮 - 功能说明

- 操作按钮 - 联系我们

- 操作按钮 - 提交反馈

- 操作按钮 - ×

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 提交

输出：

- 提供分类帮助文档

- 展示常见问题解答（FAQ）

- 提供使用指南和教程

- 提供联系支持方式

- 展示系统功能介绍

功能注释：帮助页面采用分类导航设计，提供结构化的帮助内容。包含FAQ、使用指南、联系支持等多种帮助形式，降低用户学习成本。

页面：index.html

页面标题：问答首页 - 校务问答机器人系统

页面描述：系统首页，提供智能问答入口、热门问题推荐、快速导航等功能。

目标：智能问答系统首页 — 问答首页 - 校务问答机器人系统

输入：

- 搜索输入框 - 请输入您的问题，例如：如何申请奖学金？

- 操作按钮 - 按钮

- 操作按钮 - 展开分类

- 操作按钮 - 提问

- 操作按钮 - 发送

- 操作按钮 - 清空

- 操作按钮 - 👍 有帮助

- 操作按钮 - 👎 没帮助

- 操作按钮 - 📝 详细反馈

- 操作按钮 - ×

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 提交反馈

输出：

- 接收用户问题输入

- 展示智能问答结果

- 提供热门问题推荐

- 展示系统功能导航

- 提供快速搜索功能

功能注释：首页是系统的入口页面，重点突出智能问答功能，同时提供论坛、帮助等功能的快速导航。设计上采用清晰的视觉层次，引导用户使用核心功能。

## 页面：login.html

页面标题：登录注册 - 校务问答机器人系统

页面描述：用户登录和注册页面，提供账户认证功能。

目标：智能问答系统首页 — 登录注册 - 校务问答机器人系统

输入：

- 文本输入框 - login-username (可选)

- 密码输入框 - login-password (可选)

- 复选框 - checkbox (可选)

- 文本输入框 - register-username (可选)

- 输入字段 - register-phone (可选)

- 密码输入框 - register-password (可选)

- 密码输入框 - register-confirm-password (可选)

- 操作按钮 - 登录

- 操作按钮 - 注册

- 操作按钮 - 登录

- 操作按钮 - 注册

输出：

- 接收用户问题输入

- 展示智能问答结果

- 提供热门问题推荐

- 展示系统功能导航

- 提供快速搜索功能

功能注释：登录页面采用标签页设计，同时提供登录和注册功能，减少页面跳转。包含密码找回和记住登录状态等辅助功能，提升用户体验。

## 页面：personal.html

页面标题：个人中心 - 校务问答机器人系统

页面描述：用户个人中心页面，管理个人信息、历史记录、收藏等内容。

目标：智能问答系统首页 — 个人中心 - 校务问答机器人系统

输入：

- 操作按钮 - 按钮

- 操作按钮 - 编辑资料

- 操作按钮 - 导出记录

- 操作按钮 - 清空记录

- 操作按钮 - 上传文档

- 操作按钮 - 添加链接

- 操作按钮 - 手动输入

- 操作按钮 - 按钮

- 操作按钮 - 按钮

- 操作按钮 - 导出数据

- 操作按钮 - 删除账号

输出：

- 接收用户问题输入

- 展示智能问答结果

- 提供热门问题推荐

- 展示系统功能导航

- 提供快速搜索功能

功能注释：个人中心采用侧边栏导航设计，将功能模块化分类。提供个人信息管理、历史记录查看、收藏管理等完整功能，满足用户个性化需求。

## 页面：post.html

页面标题：帖子详情 - 校务问答机器人系统

页面描述：帖子详情页面，展示帖子内容、评论、回复等功能。

目标：智能问答系统首页 — 帖子详情 - 校务问答机器人系统

输入：

- 操作按钮 - 退出登录

- 操作按钮 - 查看帖子

- 操作按钮 - 发新帖

- 操作按钮 - ✏️编辑

- 操作按钮 - 🗑️删除

- 操作按钮 - 👍点赞

- 操作按钮 - 💬评论

- 操作按钮 - 🔄最新

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 发表评论

- 操作按钮 - 粗体

- 操作按钮 - 斜体

- 操作按钮 - 下划线

- 操作按钮 - 无序列表

- 操作按钮 - 有序列表

- 操作按钮 - 插入链接

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 发布帖子

- 操作按钮 - ×

- 操作按钮 - 取消

- 操作按钮 - 确定

输出：

- 接收用户问题输入

- 展示智能问答结果

- 提供热门问题推荐

- 展示系统功能导航

- 提供快速搜索功能

功能注释：帖子详情页面注重阅读体验和交互设计，提供清晰的评论层级、点赞收藏等社交功能，以及相关内容推荐，增加用户粘性。

8. 其他需求

- 部署：测试 / 预生产 / 生产多环境；负载均衡与 HTTPS；数据库与静态资源分离（可按校方规范）。

- 运维：可用性、延迟、错误率、依赖健康检查；告警阈值与值班流程按校方运维制度。

- 本地化：默认中文简体；若国际学生增多可扩展 i18n。

- 法律合规：隐私政策与用户协议公示；内容审核与违法违规处置流程遵循校方规定。

9. 附录

9.1 任务优先级清单

| 用例名称 | 价值 (0.4) | 成本 (0.3) | 风险 (0.2) | 紧急度 (0.1) | 加权总分 | 优先级 | 详细评分依据 （过程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 问答首页（index） | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | P0 | 价值：系统核心入口，师生高频使用，价值最高 5 分；成本：仅单页面 + 输入展示，成本最低 1 分；风险：逻辑简单无风险 1 分；紧急度：必须第一期上线 5 分。 |
| 2. 登录注册（login） | 5 | 2 | 2 | 5 | 4.4 | P0 | 价值：所有功能基础，必须登录才能使用 5 分；成本：账号密码校验，页面简单 2 分；风险：鉴权逻辑成熟，风险低 2 分；紧急度：系统基础必须 5 分。 |
| 3. 管理员后台（admin） | 5 | 3 | 2 | 4 | 4.1 | P0 | 价值：知识库维护、数据管理必需 5 分；成本：多页面多操作，中等 3 分；风险：后台成熟框架，风险低 2 分；紧急度：上线必需 4 分。 |
| 4. 个人中心（personal） | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | P1 | 价值：历史、收藏、资料，提升体验 4 分；成本：页面展示为主，简单 2 分；风险：纯前端展示逻辑，风险低 2 分；紧急度：非基础但重要 3 分。 |
| 5. 使用帮助（help） | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.4 | P1 | 价值：FAQ、指南，降低使用成本 4 分；成本：静态页面展示，最低 1 分；风险：无交互逻辑，风险最低 1 分；紧急度：辅助功能 3 分。 |
| 6. 校务论坛（forum） | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.4 | P2 | 价值：社区交流，非校务核心 3 分；成本：多分类、列表、分页，较高 4 分；风险：交互多、状态复杂，中等 3 分；紧急度：非必需 2 分；本次保留不裁剪。 |
| 7. 帖子详情（post） | 3 | 5 | 4 | 2 | 2.1 | P3 | 价值：评论、点赞、发帖，属于社区延伸 3 分；成本：富文本、评论链、权限，最高 5 分；风险：交互复杂、数据关联多，较高 4 分；紧急度：最低 2 分；精简保留核心流程。 |

9.2 需求追溯矩阵

| 需求ID | 需求描述 | 用户类型 | 需求来源 | 用例编号 | 页面 | 数据表 | 关联索引摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 用户注册与登录 | 普通用户 | 问卷调查 | UC01 | login | 用户表 | [UC01, login, 用户表, 登录功能测试] |
| R2 | 用户进行问答交互 | 普通用户 | 问卷调查 | UC02 | index | 问答知识库表、知识库表 | [UC02, index, 问答知识库表/知识库表, 问答响应测试] |
| R3 | 用户查看个人信息 | 普通用户 | 问卷调查 | UC03 | personal | 用户表 | [UC03, personal, 用户表, 信息展示测试] |
| R4 | 用户查看历史记录 | 普通用户 | 线下访谈 | UC04 | personal | 问答知识库表 | [UC04, personal, 问答知识库表, 历史记录测试] |
| R5 | 用户提交反馈 | 普通用户 | 线下访谈 | UC05 | index / personal | 用户反馈表 | [UC05, index/personal, 用户反馈表, 提交反馈测试] |
| R6 | 浏览论坛帖子 | 普通用户 | 问卷调查 | UC06 | forum | 论坛帖子表 | [UC06, forum, 论坛帖子表, 帖子加载测试] |
| R7 | 发布帖子 | 普通用户 | 问卷调查 | UC07 | post | 论坛帖子表 | [UC07, post, 论坛帖子表, 发帖测试] |
| R8 | 评论帖子 | 普通用户 | 问卷调查 | UC08 | post | 评论表 | [UC08, post, 评论表, 评论功能测试] |
| R9 | 查看热门问题 | 普通用户 | 问卷调查 | UC09 | index | 热门问题表 | [UC09, index, 热门问题表, 热门点击测试] |
| R10 | 管理系统数据 | 管理员 | 线下访谈 | UC10 | admin | 知识库表、用户表、论坛帖子表、用户反馈表 | [UC10, admin, 知识库表/用户表/论坛帖子表/用户反馈表, 后台管理测试] |

过程：首先对系统各页面功能进行梳理，提取核心功能需求（如登录、问答、发帖、评论等），并为每一项需求分配唯一的需求ID。随后根据用户使用场景对需求进行分类，明确对应的用户类型（普通用户或管理员）及需求来源（如信息查询需求、交流需求、系统管理需求等）。在此基础上，将每条需求与具体实现要素建立关联

9.4 用户手册

# 1 系统概述

校务问答机器人系统是面向校园师生的一站式智能服务平台，围绕校务信息查询、政策咨询、流程指引、交流互动等场景提供服务。系统包含智能问答、校务论坛、个人中心、使用帮助、管理员后台五大核心模块，支持师生快速获取通知、课表、考试、奖学金、宿舍、图书馆等校务信息，降低信息获取成本，提升校园办事效率。

# 2 用户角色与权限说明

## 2.1 普通用户（学生 / 教师）

- 可使用：注册 / 登录、智能问答、校务论坛、个人中心、使用帮助

- 可操作：发帖、评论、点赞、收藏、查看历史、修改个人资料

- 不可使用：管理员后台、用户管理、知识库编辑、内容审核

## 2.2 管理员用户（辅导员 / 系统管理员）

- 可使用：系统全部功能

- 额外权限：用户管理、内容审核、知识库增删改查、数据统计、系统配置

# 3 普通用户操作指南

## 3.1 账号注册

- 打开系统，进入登录 / 注册页面

- 点击「注册」标签

- 输入：用户名、手机号、密码、确认密码

- 点击「注册」按钮

- 注册成功后系统自动登录并跳转到首页

## 3.2 账号登录

- 进入登录页面

- 输入已注册的用户名、密码

- 点击「登录」

- 登录成功跳转到问答首页

## 3.3 智能问答使用

- 登录后进入系统首页

- 在顶部搜索框输入要咨询的校务问题

- 点击「发送 / 提问」

- 系统自动返回结构化回答

- 可对回答点击「有帮助」「没帮助」进行反馈

## 3.4 校务论坛使用

## 3.4.1 浏览帖子

- 点击导航「校务论坛」进入论坛页面

- 可按分类筛选：选课、奖助勤贷、宿舍、校园卡、图书馆、考试

- 支持关键词搜索、分页查看

## 3.4.2 发布帖子（需登录）

- 点击「发帖」按钮

- 填写标题、内容

- 选择对应分类

- 点击「发布」

## 3.4.3 评论与互动

- 进入帖子详情页

- 在评论框输入内容并发表

- 可对帖子点赞、对评论进行回复

## 3.5 个人中心使用

- 点击「个人中心」进入

- 可查看 / 编辑个人资料

- 可查看问答历史记录

- 可管理我的收藏帖子

- 支持清空历史、导出数据、删除账号等操作

## 3.6 使用帮助与反馈

- 点击「使用帮助」进入帮助中心

- 可查看快速开始、常见问题、功能说明

- 可提交使用反馈，等待管理员处理

# 4 管理员操作指南

## 4.1 管理员后台登录

- 使用管理员账号登录系统

- 点击「管理员后台」入口

- 进入后台仪表板，查看用户数、问答数、帖子数等统计数据

## 4.2 用户管理

- 进入「用户管理」模块

- 支持搜索用户、查看详情、编辑信息、封禁 / 解封账号

- 可查看用户操作记录

## 4.3 内容审核管理

- 进入「内容审核」

- 查看待审核帖子 / 评论

- 可执行：批准、拒绝、删除、置顶、加精

- 可批量处理内容

## 4.4 校务知识库管理

- 进入「知识库管理」

- 可添加、编辑、删除校务问答对

- 支持文档导入、数据导出、批量维护

- 修改后实时生效，用户可立即查询到最新答案

## 4.5 数据统计与系统设置

- 查看今日 / 本周 / 本月数据趋势

- 导出用户、问答、反馈等数据

- 配置系统参数、管理反馈回复

- 查看系统操作日志

# 5 完整操作示例

## 示例 1：普通用户注册 + 提问校务问题

- 打开系统，进入注册页面，填写用户名：stu_001、手机号、密码、确认密码

- 点击注册，系统自动登录并跳转到首页

- 在搜索框输入：图书馆节假日开放吗？

- 点击发送，系统返回答案：节假日开放时间为 9:00–20:00

- 点击「有帮助」完成反馈

结果：注册成功、提问成功、获得正确答案

## 示例 2：普通用户浏览论坛 + 发布帖子

- 已登录用户点击「校务论坛」

- 选择分类「奖助勤贷」

- 点击「发帖」，输入标题：国家奖学金申请条件

- 内容：请问成绩需要前百分之几？挂科会影响吗？

- 选择分类并点击「发布」

结果：发帖成功，帖子在列表正常显示

## 示例 3：管理员添加校务知识库

- 管理员账号登录系统

- 进入「管理员后台」→「知识库管理」

- 点击「添加知识」

- 问题：校园卡丢失如何补办？

- 答案：携带身份证到一卡通中心办理，工本费 20 元，当场可取

- 点击保存

结果：知识添加成功，用户可正常搜索到该答案

# 6 错误提示说明

- 用户名或密码错误 → 账号或密码输入不正确

- 用户名不能为空 → 注册 / 登录未填写用户名

- 密码不能为空 → 未输入密码

- 两次密码不一致 → 注册时密码与确认密码不匹配

- 手机号格式错误 → 手机号不是 11 位有效格式

- 请先登录 → 发帖 / 评论 / 点赞需要登录

- 标题不能为空 → 发帖未填写标题

- 内容不能为空 → 提问 / 发帖 / 评论未输入内容

- 暂无匹配答案 → 系统无对应校务知识

- 无管理员权限 → 普通用户访问后台被拦截

### 7 常见问题 FAQ

### Q1：登录一直提示 “用户名或密码错误” 怎么办？

A：确认账号已注册；检查密码大小写；重新输入；如忘记密码可联系管理员重置。

### Q2：提问后系统显示 “暂无答案”？

A：该问题暂未收录，可更换关键词重新提问，或到校务论坛发帖咨询。

### Q3：发帖 / 评论失败，提示 “请先登录”？

A：论坛互动功能需要登录，请先完成账号登录。

### Q4：个人中心没有历史问答记录？

A：只有登录后产生的问答才会记录；未登录不会保存历史。

### Q5：如何修改个人昵称或密码？

A：进入个人中心 → 编辑资料，修改后保存即可。

### Q6：帖子发布后如何删除？

A：进入帖子详情，作者可点击「删除」；或联系管理员处理。

### Q7：管理员如何更新校务答案？

A：登录后台 → 知识库管理 → 添加 / 编辑问答对 → 保存即可生效。

# 8 系统使用规范与注意事项

- 本系统仅限校内师生使用，禁止转借账号。

- 禁止发布违法、违规、灌水、广告、无关内容。

- 发帖请选择正确分类，便于管理与查阅。

- 请勿恶意刷屏、重复发帖、批量评论。

- 密码请妥善保管，避免泄露。

- 知识库内容由管理员统一维护，用户可反馈错误信息。

- 系统仅提供校务信息指引，具体办理以校内官方通知为准。

9.5测试用例

| TC编号 | 需求ID | 测试场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 覆盖类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | UC-ADMIN | 管理员正常登录后台 | 管理员已注册 | 1. 登录后台 2. 进入首页 | 正常显示统计面板 | 主流程 |
| TC-002 | UC-ADMIN | 管理员编辑用户信息（正常） | 已登录，存在用户 | 1. 进入用户管理 2. 编辑并保存 | 修改成功，数据生效 | 主流程 |
| TC-003 | UC-ADMIN | 管理员编辑用户信息（用户名为空） | 已登录 | 1. 编辑用户 2. 用户名为空提交 | 拦截：用户名不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-004 | UC-ADMIN | 管理员审核帖子通过 | 有待审帖子 | 1. 进入内容审核 2. 批准 | 状态变为已发布 | 主流程 |
| TC-005 | UC-ADMIN | 管理员审核帖子拒绝 | 有待审帖子 | 1. 进入内容审核 2. 拒绝 | 状态变为已驳回 | 主流程 |
| TC-006 | UC-ADMIN | 管理员添加知识库（正常） | 已登录 | 1. 添加问答对 2. 保存 | 新增成功，列表可见 | 主流程 |
| TC-007 | UC-ADMIN | 管理员添加知识库（问题为空） | 已登录 | 1. 问题输入为空 2. 提交 | 拦截：问题不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-008 | UC-ADMIN | 管理员删除知识库条目 | 已登录，有知识条目 | 1. 选中条目 2. 删除 | 删除成功，列表消失 | 主流程 |
| TC-009 | UC-ADMIN | 无权限用户访问 admin.html | 普通用户已登录 | 1. 直接访问 /admin.html | 拦截：无权限 / 跳转登录 | 异常流 / 权限 |
| TC-010 | UC-ADMIN | 管理员退出登录 | 已登录 | 1. 点击退出 | 退出成功，回到登录页 | 主流程 |
| TC-011 | UC-FORUM | 用户正常浏览论坛列表 | 进入 forum.html | 1. 打开页面 2. 查看列表 | 正常加载分类与帖子 | 主流程 |
| TC-012 | UC-FORUM | 用户按 “选课” 分类筛选 | 有对应分类帖子 | 1. 点选课标签 | 仅显示选课类帖子 | 主流程 |
| TC-013 | UC-FORUM | 用户按 “宿舍” 分类筛选 | 有对应分类帖子 | 1. 点宿舍标签 | 仅显示宿舍类帖子 | 等价类 / 场景 |
| TC-014 | UC-FORUM | 分类筛选无数据 | 分类下无帖子 | 1. 点击空分类 | 提示：暂无相关内容 | 异常流 / 空值 |
| TC-015 | UC-FORUM | 已登录用户发帖（正常） | 已登录 | 1. 发帖 2. 填标题、内容、分类 3. 发布 | 发帖成功，显示在列表 | 主流程 |
| TC-016 | UC-FORUM | 发帖标题为空 | 已登录 | 1. 发帖 2. 标题为空 3. 提交 | 拦截：标题不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-017 | UC-FORUM | 发帖内容为空 | 已登录 | 1. 发帖 2. 内容为空 3. 提交 | 拦截：内容不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-018 | UC-FORUM | 未登录用户点击发帖 | 未登录 | 1. 点发帖按钮 | 提示：请先登录 | 异常流 / 权限 |
| TC-019 | UC-FORUM | 论坛翻页第 1 页→第 2 页 | 帖子≥2 页 | 1. 点第 2 页 | 正确切换页码 | 边界值 / 翻页 |
| TC-020 | UC-FORUM | 论坛搜索存在关键词 | 有匹配帖子 | 1. 输入关键词 2. 搜索 | 显示匹配结果 | 主流程 |
| TC-021 | UC-FORUM | 论坛搜索无结果 | 无匹配内容 | 1. 输入不存在关键词 | 提示：暂无数据 | 异常流 / 空值 |
| TC-022 | UC-HELP | 用户查看常见问题 | 进入 help.html | 1. 点常见问题 | 正常显示 FAQ | 主流程 |
| TC-023 | UC-HELP | 用户搜索帮助（有结果） | 有帮助文档 | 1. 输入关键词搜索 | 显示匹配文档 | 主流程 |
| TC-024 | UC-HELP | 用户搜索帮助（无结果） | 无匹配文档 | 1. 输入不存在关键词 | 提示：无相关内容 | 异常流 / 空值 |
| TC-025 | UC-HELP | 用户提交反馈（正常） | 已登录 / 未登录 | 1. 填反馈 2. 提交 | 提交成功，提示收到 | 主流程 |
| TC-026 | UC-HELP | 提交反馈内容为空 | 进入帮助页 | 1. 反馈内容为空 2. 提交 | 拦截：内容不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-027 | UC-INDEX | 首页正常加载 | 打开 index.html | 1. 进入首页 | 显示搜索框、热门问题 | 主流程 |
| TC-028 | UC-INDEX | 用户提问（有答案） | 首页正常 | 1. 输入有效问题 2. 发送 | 返回正确结构化回答 | 主流程 |
| TC-029 | UC-INDEX | 用户提问（无匹配答案） | 首页正常 | 1. 输入无效 / 无知识问题 | 提示无答案，给建议 | 异常流 / 边界 |
| TC-030 | UC-INDEX | 用户提问（输入纯空格） | 首页正常 | 1. 输入全空格 2. 发送 | 拦截：请输入有效问题 | 异常流 / 等价类 |
| TC-031 | UC-INDEX | 用户提问（输入超长文本） | 首页正常 | 1. 输入≥200 字符内容 2. 发送 | 正常提交 / 提示超长 | 边界值 / 长度 |
| TC-032 | UC-INDEX | 点击热门问题获取答案 | 首页有热门 | 1. 点击热门问题 | 显示对应回答 | 主流程 |
| TC-033 | UC-INDEX | 对回答点 “有帮助” | 已获取回答 | 1. 点👍有帮助 | 记录成功，计数 + 1 | 主流程 |
| TC-034 | UC-INDEX | 对回答点 “没帮助” | 已获取回答 | 1. 点👎没帮助 | 记录成功，计数 + 1 | 主流程 |
| TC-035 | UC-LOGIN | 用户正常登录 | 账号已注册 | 1. 输入正确账号密码 2. 登录 | 登录成功，跳转首页 | 主流程 |
| TC-036 | UC-LOGIN | 登录用户名为空 | 进入登录页 | 1. 用户名为空 2. 点登录 | 拦截：用户名不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-037 | UC-LOGIN | 登录密码为空 | 进入登录页 | 1. 密码为空 2. 点登录 | 拦截：密码不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-038 | UC-LOGIN | 登录用户名不存在 | 进入登录页 | 1. 输入不存在账号 2. 登录 | 提示：账号或密码错误 | 异常流 / 等价类 |
| TC-039 | UC-LOGIN | 登录密码错误 | 账号正确 | 1. 输入错误密码 2. 登录 | 提示：账号或密码错误 | 异常流 / 等价类 |
| TC-040 | UC-LOGIN | 用户注册（正常） | 进入注册页 | 1. 填信息 2. 提交 | 注册成功，自动登录 | 主流程 |
| TC-041 | UC-LOGIN | 注册两次密码不一致 | 进入注册页 | 1. 密码≠确认密码 2. 提交 | 拦截：两次密码不一致 | 异常流 / 等价类 |
| TC-042 | UC-LOGIN | 注册用户名为空 | 进入注册页 | 1. 用户名为空 2. 提交 | 拦截：用户名不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-043 | UC-LOGIN | 注册手机号格式错误 | 进入注册页 | 1. 输入非 11 位手机号 2. 提交 | 拦截：手机号格式错误 | 边界值 / 格式 |
| TC-044 | UC-PERSONAL | 进入个人中心查看资料 | 已登录 | 1. 进入 personal.html | 正常显示个人信息 | 主流程 |
| TC-045 | UC-PERSONAL | 编辑个人资料（正常） | 已登录 | 1. 编辑 2. 保存 | 修改成功，信息更新 | 主流程 |
| TC-046 | UC-PERSONAL | 编辑资料昵称为空 | 已登录 | 1. 昵称清空 2. 保存 | 拦截：昵称不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-047 | UC-PERSONAL | 查看历史问答（有数据） | 有历史 | 1. 进入历史记录 | 正常显示列表 | 主流程 |
| TC-048 | UC-PERSONAL | 查看历史问答（无数据） | 无历史 | 1. 进入历史记录 | 提示：暂无历史记录 | 异常流 / 空值 |
| TC-049 | UC-PERSONAL | 清空历史记录 | 有历史 | 1. 点清空 2. 确认 | 历史清空成功 | 主流程 |
| TC-050 | UC-PERSONAL | 查看我的收藏（有数据） | 有收藏 | 1. 进入我的收藏 | 显示收藏帖子 | 主流程 |
| TC-051 | UC-PERSONAL | 取消收藏帖子 | 已收藏 | 1. 进入收藏 2. 取消 | 取消成功，列表移除 | 主流程 |
| TC-052 | UC-POST | 浏览帖子详情正常 | 帖子存在 | 1. 进入 post.html | 显示标题、内容、评论 | 主流程 |
| TC-053 | UC-POST | 已登录发表评论（正常） | 已登录 | 1. 输入评论 2. 发表 | 评论发布成功 | 主流程 |
| TC-054 | UC-POST | 发表评论内容为空 | 已登录 | 1. 评论为空 2. 发表 | 拦截：评论不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-055 | UC-POST | 未登录发表评论 | 未登录 | 1. 输入评论 2. 发表 | 提示：请先登录 | 异常流 / 权限 |
| TC-056 | UC-POST | 对帖子点赞（正常） | 已登录 | 1. 点点赞 | 点赞 + 1，状态生效 | 主流程 |
| TC-057 | UC-POST | 重复点赞同一帖子 | 已登录，已点赞 | 1. 再次点点赞 | 防重复：仅计数 1 次 | 边界值 / 去重 |
| TC-058 | UC-POST | 回复他人评论（正常） | 有评论 | 1. 点回复 2. 输入内容 3. 提交 | 回复成功，显示层级 | 主流程 |
| TC-059 | UC-POST | 回复评论内容为空 | 已登录 | 1. 回复内容为空 2. 提交 | 拦截：回复不能为空 | 异常流 / 等价类 |
| TC-060 | UC-POST | 访问不存在的帖子 ID | 非法 ID | 1. 输入不存在 post.html?id=999 | 提示：帖子不存在 / 404 | 异常流 / 非法参数 |