# 校务问答机器人系统 —— 任务优先级排序文档

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 4 月 28 日

排序方法：加权评分法（价值 40% + 成本 30% + 风险 20% + 紧急度 10%）

计算公式：总分 = 价值 ×0.4 + (5−成本)×0.3 + (5−风险)×0.2 + 紧急度 ×0.1

评分尺度：1–5 分（越高越好）

优先级等级：P0 必须实现｜P1 高优先级｜P2 中优先级｜P3 低优先级

特别说明：本次排序暂不采纳辅导员 “不做社区” 建议，社区 / 帖子模块精简保留，不直接裁剪。

## 一、评分维度定义（过程说明）

- 用户价值（1–5）：对师生核心需求满足程度、使用频率、业务重要性

- 开发成本（1–5）：页面数量、接口复杂度、逻辑工作量（越高越耗时）

- 实现风险（1–5）：技术难度、需求稳定性、交互复杂度（越高越易出问题）

- 业务紧急度（1–5）：是否为系统基础、是否一期必须上线

- 总分计算：按权重加权得出，用于客观排序

- 定级规则：≥4.0=P0｜3.0–3.9=P1｜2.0–2.9=P2｜＜2.0=P3

## 二、优先级评分矩阵

| 用例名称 | 价值 (0.4) | 成本 (0.3) | 风险 (0.2) | 紧急度 (0.1) | 加权总分 | 优先级 | 详细评分依据（过程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 问答首页（index） | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | P0 | 价值：系统核心入口，师生高频使用，价值最高 5 分；成本：仅单页面 + 输入展示，成本最低 1 分；风险：逻辑简单无风险 1 分；紧急度：必须第一期上线 5 分。 |
| 2. 登录注册（login） | 5 | 2 | 2 | 5 | 4.4 | P0 | 价值：所有功能基础，必须登录才能使用 5 分；成本：账号密码校验，页面简单 2 分；风险：鉴权逻辑成熟，风险低 2 分；紧急度：系统基础必须 5 分。 |
| 3. 管理员后台（admin） | 5 | 3 | 2 | 4 | 4.1 | P0 | 价值：知识库维护、数据管理必需 5 分；成本：多页面多操作，中等 3 分；风险：后台成熟框架，风险低 2 分；紧急度：上线必需 4 分。 |
| 4. 个人中心（personal） | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | P1 | 价值：历史、收藏、资料，提升体验 4 分；成本：页面展示为主，简单 2 分；风险：纯前端展示逻辑，风险低 2 分；紧急度：非基础但重要 3 分。 |
| 5. 使用帮助（help） | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.4 | P1 | 价值：FAQ、指南，降低使用成本 4 分；成本：静态页面展示，最低 1 分；风险：无交互逻辑，风险最低 1 分；紧急度：辅助功能 3 分。 |
| 6. 校务论坛（forum） | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.4 | P2 | 价值：社区交流，非校务核心 3 分；成本：多分类、列表、分页，较高 4 分；风险：交互多、状态复杂，中等 3 分；紧急度：非必需 2 分；本次保留不裁剪。 |
| 7. 帖子详情（post） | 3 | 5 | 4 | 2 | 2.1 | P3 | 价值：评论、点赞、发帖，属于社区延伸 3 分；成本：富文本、评论链、权限，最高 5 分；风险：交互复杂、数据关联多，较高 4 分；紧急度：最低 2 分；精简保留核心流程。 |

## 三、优先级排序完整过程

- 先确定 P0 核心层

按 “系统能不能用” 判断：问答首页是入口、登录是权限基础、管理员后台是内容保障，三者缺一不可，因此全部评为P0。

- 再确定 P1 增强层

个人中心与使用帮助不影响系统可用，但显著提升体验，开发成本低、风险小，因此评为P1，一期建议实现。

- 接着确定 P2 次要层

校务论坛属于非校务查询核心，但能补充交流场景，本次按要求保留不删除，因成本与风险中等，评为P2，一期可简版上线。

- 最后确定 P3 精简层

帖子详情、评论、点赞、发帖属于社区延伸功能，开发成本最高、风险最大，但按要求不砍掉、做精简版，仅保留核心流程，评为P3，二期完善。

## 四、优先级分级清单

### P0 必须实现（一期核心，无则系统不可用）

- 问答首页（index 功能）

- 登录注册（login 功能）

- 管理员后台（admin 功能）

### P1 高优先级（一期推荐，提升体验）

- 个人中心（personal 功能）

- 使用帮助（help 功能）

### P2 中优先级（一期简版，社区入口）

- 校务论坛（forum 功能）

### P3 低优先级（一期精简保留，不做复杂交互）

- 帖子详情与评论（post 功能）

## 五、文档说明

本次优先级排序严格采用加权评分法完成，全过程客观可追溯。

- 所有维度评分依据用户调研、页面复杂度、业务重要性给出；

- 社区与帖子模块按要求精简保留，不直接剔除；

- 优先级结果可直接用于开发排期、原型迭代与资源分配。