校务问答机器人系统

Vision & Scope（愿景与范围）文档

一、文档基本信息

- 项目名称：校务问答机器人系统

- 文档名称：Vision & Scope（愿景与范围）

- 编制依据：用户调研访谈记录（教职工 ×4、学生 ×3）

- 适用阶段：项目立项、需求分析、原型设计

- 版本号：V1.0

- 编制日期：2026 年 4 月 11 日

二、项目愿景（Vision）

2.1 总体愿景

构建简洁、高效、可信、无冗余的校园智能校务问答服务平台，为师生提供一站式校务信息查询服务，降低信息获取成本，提升校园服务效率，成为校内官方、稳定、易用的智能问答入口。

2.2 项目目标

- 为学生提供快速查询通知、政策、流程、时间、联系方式等校务信息的渠道。

- 为教职工提供高效、分类清晰、可检索的校务咨询工具，减少重复答疑工作量。

- 提供结构清晰、易读、准确的回答，不误导用户。

- 保持界面极简、操作直观，无广告、无冗余功能、无复杂交互。

2.3 目标用户

- 核心用户：在校学生、教职工（教师、辅导员、行政人员）

- 核心场景：通知查询、政策咨询、流程办理、时间查询、联系方式查询

三、项目范围（Scope）

3.1 必须实现范围（来自调研强需求）

- 首页优先展示搜索框 + 高频问题 / 分类导航。

- 支持先分类查找、再搜索的自然操作流程。

- 答案结构化展示，分点、提纲式呈现，易阅读。

- 无法回答时明确提示，并提供解决路径（电话、链接、部门指引）。

- 界面简洁清爽，无多余文字、无花哨动画、无信息过载。

- 支持用户登录、个人中心、聊天记录管理。

- 提供热搜、热门问题推荐、历史对话入口。

- 支持回答反馈（点赞 / 吐槽 / 提交反馈）。

- 提供完整的管理员后台，支持知识库、用户、数据、系统配置管理。

3.2 可选扩展范围（调研提及，按需实现）

- 校务分类推送（校级 / 院级）

- 截止日期提醒功能

- 浅色 / 深色模式切换

- 对话收藏功能

- 多模型切换与自定义知识库导入（扩展）

3.3 不做范围（调研明确拒绝 / 非核心）

- 不做社区发帖、评论、回复功能

- 不做复杂社交互动模块

- 不做花哨打字动画、逐字弹出效果

- 不接入广告、营销内容

- 不做与校务无关的闲聊对话

- 不做过度复杂的个性化配置（核心版不实现）

四、功能模块范围说明

4.1 用户端交互模块（全部实现）

- 身份认证与个人中心

  - 账号登录注册

  - 个人信息管理

  - 聊天记录管理

- 问答交互界面

  - 问题输入提交

  - 回答内容展示（结构化）

  - 状态提示处理（无法回答提示）

- 热搜与发现页面

  - 热搜榜单展示

  - 热门问题推荐

  - 历史对话入口

4.2 智能问答核心模块（全部实现）

- 校务知识库管理

  - 校务文档导入

  - 文档格式处理

  - 向量库存储

- LLM 问答引擎

  - 问题意图解析

  - 知识库检索匹配

  - 智能回答生成

  - 回答质量校验

- 问答日志记录

  - 问答数据存储

  - 调用日志记录

4.3 互动反馈与社区模块（精简实现）

- 回答反馈功能（实现）

  - 点赞吐槽评价

  - 反馈表单提交

  - 反馈数据统计

- 热搜与讨论功能（仅选择性实现）

  - 热搜排序计算（实现）

  - 热门问题讨论（不做）

  - 评论回复功能（不做）

- 聊天记录管理（实现）

  - 历史对话查询

  - 对话删除清空

  - 对话收藏管理

4.4 管理员后台模块（全部实现）

- 知识库管理

  - 文档增删改查

  - 向量库更新

  - 文档版本备份

- 用户与权限管理

  - 用户账号管理

  - 角色权限分配

  - 操作日志查看

- 数据与运营管理

  - 反馈数据统计

  - 热搜榜单调整

  - 问答质量监控

- 系统配置

  - LLM 参数配置

  - 系统阈值设置

  - 数据备份恢复

五、非功能需求

- 界面风格：简洁、清爽、明亮、图标清晰、文字聚焦

- 交互体验：操作步骤少、响应快、无花哨动画

- 回答准确性：不误导用户，无法回答时明确提示

- 可用性：符合师生使用习惯，降低学习成本

- 可管理性：支持后台维护知识库、用户、数据与配置

六、项目边界

包含内容

- 校务信息智能问答

- 用户身份认证与个人中心

- 热搜、推荐、历史、反馈

- 结构化回答展示

- 完整管理后台

不包含内容

- 广告、第三方营销服务

- 非校务领域闲聊对话

- 复杂动画与冗余视觉效果

七、验收标准

- 首页清晰展示搜索框与高频问题入口。

- 支持分类导航 + 搜索两种查询方式。

- 答案以分点 / 提纲形式展示。

- 无法回答时给出明确提示与解决渠道。

- 界面简洁，无多余信息与广告。

- 支持登录、历史记录、反馈、收藏。

- 管理后台可正常维护知识库与用户数据。

八、附录：需求来源说明

- 极简界面、拒绝花哨：全体教职工与学生共同提出。

- 先分类后搜索、结构排版、无答案处理：全部来自访谈真实反馈。